Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/252/05

Rady Miejskiej Gminy Mirsk

z dnia 21 października  2005 roku

SPIS TREŚCI:

- Podstawowe zagadnienia

- Cel Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Mirsk

- Projekty zatwierdzone do realizacji

  - Projekty wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego  Gminy Mirsk na lata 2004 – 2006

  - Projekty wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego  Gminy Mirsk na lata 2007 – 2010 i dalsze

- Zestawienie syntetyczne – powiązania projektów z celami i zadaniami określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mirsk

# Podstawowe zagadnienia

### Wprowadzenie

Wspieranie rozwoju regionu jest istotnym zadaniem Samorządu, wynikającym z jego istoty, co znalazło odzwierciedlenie w obowiązującym w Polsce prawie. W Konstytucji RP wskazano tą ważną rolę samorządów, w artykule 163, który stanowi, iż samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Zgodnie z artykułem 7 punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które obejmują między innymi sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

- lokalnego transportu zbiorowego,

- ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- gminnego budownictwa mieszkaniowego,

- edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień,

- cmentarzy gminnych,

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

- promocji gminy,

- współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Planowanie, powiązanie i realizacja tych zadań wymaga starannego określenia celów, środków i narzędzi wspomagających działania. Ustawa o finansach publicznych (artykuł 110 i inne) oraz ustawa o samorządzie gminnym (artykuł 18) tworzą prawne przesłanki do wieloletniego planowania finansowego. Jednocześnie aby aplikować do unijnych funduszy, konieczne są spójne programy zawierające wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich.

### Program Rozwoju Lokalnego Gminy Mirsk

# Dla perspektywicznego i efektywnego planowania wydatków, szczególnie na rzecz projektów długofalowych podjęto w Gminie Mirsk działania w celu stworzenia Programu Rozwoju Lokalnego (PRL).

# Posiadanie przez Gminę Strategii Zrównoważonego Rozwoju, która została w 2004 roku poddana procesowi aktualizacji pozwoliło na powiązania działań i zadań planowanych w PRL do realizacji w kolejnych latach, z celami strategicznymi i zadaniami zawartymi w zapisach Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

# Akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wpłynęła na konieczność standaryzacji prac w ramach działań proponowanych w Zintegrowanych Programach Operacyjnych Rozwoju Regionalnego. W trakcie prac nad PRL Gminy Mirsk zdecydowano prowadzić prace w sposób, który zapewni jego zgodność z wytycznymi projektu Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego zasad przygotowywania Programów Rozwoju Lokalnego.

### Metodyka prac

Zgodnie z przyjętą procedurą tworzenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Mirsk przebieg prac był następujący:

- Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mirsk.

  - Przygotowanie danych przez poszczególne Wydziały Urzędu.

        - Dane historyczne.

        - Prognozy.

  - Weryfikacja danych.

  - Warsztaty Strategiczne z udziałem Radnych oraz przedstawicieli lokalnej społeczności.

- Stworzenie Programu Rozwoju Lokalnego.

  - Opracowanie wniosków przez Urząd Miejski.

  - Stworzenie projektów zgodnych z możliwościami finansowymi Gminy i ustalonymi celami strategicznymi w powiązaniu z zadaniami wynikającymi z zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy na okres obowiązywania Strategii.

  - Analiza możliwości finansowych Gminy.

  - Konsultacje projektu PRL z przedstawicielami lokalnej społeczności

- Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów Programu Rozwoju Lokalnego.

- Prezentacja i ocena wariantów Programu Rozwoju Lokalnego oraz wybór ostatecznego wariantu.

- Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej Gminy Mirsk projektu Programu Rozwoju Lokalnego.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY MIRSK

- Gmina Mirsk jest gminą miejsko – wiejską złożoną z 17 sołectw. Na terenie gminy znajduje się jedno miasto i 23 miejscowości wiejskie.

- Gmina Mirsk wchodzi w skład powiatu lwóweckiego. W województwie dolnośląskim istnieje 26 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu. Powiat lwówecki należy do średniej wielkości jednostek samorządowych. Pod względem powierzchni (710 km2), którą zamieszkuje 48 503 mieszkańców plasuje się na 14 miejscu.

- Powierzchnia gminy wynosi 186,6 km2 co stanowi 0,9% całkowitej powierzchni województwa dolnośląskiego. Zamieszkuje tu 9 349 osób z czego niemal 46% to mieszkańcy miasta Mirsk.

- W ciągu ostatnich lat liczba mieszkańców niemal stale malała (wyjątek stanowi 1992 oraz 2001 rok).

Tab. Liczba ludności w latach 1988 – 2002

| Rok | Liczba ludności | Odsetek ludności |
| --- | --- | --- |
|  | Ogółem | w tym miasto | miejskiej |
| 1988 | 9 589 | 4 280 | 44,6 |
| 1989 | 9 515 | 4 321 | 45,4 |
| 1990 | 9 489 | 4 318 | 45,5 |
| 1991 | 9 451 | 4 532 | 47,9 |
| 1992 | 9 715 | 4 696 | 48,3 |
| 1993 | 9 685 | 4 344 | 44,8 |
| 1994 | 9 653 | 4 328 | 44,8 |
| 1995 | 9 649 | 4 662 | 48,3 |
| 1996 | 9 598 | 4 323 | 45,0 |
| 1997 | 9 572 | 4 318 | 45,1 |
| 1998 | 9 521 | 4 321 | 45,3 |
| 1999 | 9 427 | 4 263 | 45,2 |
| 2000 | 9 428 | 4 276 | 45,4 |
| 2001 | 9 440 | 4 253 | 45,1 |
| 2002 | 9 170 | 4 209 | 45,9 |
| 2003 | 9 349 | 4347 | 46,4 |

W 2002 roku wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie wynosił 49,2 osoby/km2, urodziło się 76 nowych mieszkańców i zmarło 127 osób. W ogólnej liczbie mieszkańców gminy ponad 50% udział mają kobiety. Społeczeństwo gminy to społeczeństwo młode z wyraźną dominacją osób w wieku produkcyjnym (60%) i znacznie mniejszym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym (23 %) oraz poprodukcyjnym (17 %).

- Na obszarze administracyjnym gminy zlokalizowane są następujące placówki kulturalne:

I. Biblioteka Publiczna, w skład której wchodzą:
- wypożyczalnia dla dorosłych (19570 woluminów - literatura piękna i popularno-naukowa),

- dział dziecięco-młodzieżowy (4839 książek oraz czasopisma), 
- czytelnia (do dyspozycji encyklopedie, leksykony, czasopisma bieżące i archiwalne), 
- filia w Giebułtowie, 
- filia w Krobicy.

Biblioteka gromadzi wszelkie informacje o regionie (książki, wydawnictwa, fotografie itp.).

II. Środowiskowy Klub Profilaktyczno-Integracyjny

III. Świetlice wiejskie - 12 placówek w sołectwach: Brzeziniec, Gajówka, Giebułtów Gierczyn, Grudza, Kamień, Kłopotnica, Krobica, Kwieciszowice, Mlądz, Proszowa, Przecznica

- W gminie działają 4 szkoły podstawowe, w których uczy się 362 dzieci oraz Zespół Szkół Licealno– Gimnazjalnych z liczbą 591 uczniów.

- Gmina Mirsk, a szczególnie jej południowa część związana z pasmem Gór Izerskich jest atrakcyjnym miejscem uprawiania turystyki: krajoznawczej, wypoczynkowej oraz narciarstwa biegowego i zjazdowego. Dobrze rozbudowana sieć szlaków turystycznych wraz z wyglądami dalekimi i bliskimi oraz liczne punkty widokowe umożliwiają podziwianie Obniżenia Świeradowskiego, panoramy Gór Izerskich oraz wielu miejscowości pogórza. Północne stoki Grzbietu Wysokiego posiadają znakomite warunki do uprawiania narciarstwa. Południowa część gminu położona jest w obrębie prawnie chronionym - tj. w obszarze chronionego Krajobrazu Karkonoszy i Gór Izerskich. Pogórze oraz teren Gór Izerskich doskonale oznakowany jest szlakami turystycznymi, a przez teren gminy biegną oznakowane ścieżki rowerowe umożliwiające wszechstronną turystykę rowerową na poziomie amatorskim i wyczynowym. Na Hali Izerskiej znajduje się rezerwat przyrody ze złożami torfu oraz unikatowymi gatunkami fauny i flory. Wzdłuż potoków górskich występują liczne odmiany kamieni szlachetnych. W Grzbiecie Wysokim wydzielono rejon ochrony cietrzewia.

- Dochody gminy Mirsk w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 2002 roku 1276,41 zł.

Tab. Dochody wybranych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2002 roku.

| Gmina | Dochód / mieszkańca [zł] |
| --- | --- |
| Świeradów Zdrój | 2 106,2 |
| Gryfów Śl. | 1 303,1 |
| Lubomierz | 1 301,1 |
| Lwówek Śl. | 1 173,7 |
| Mirsk | 1 276,4 |
| Dolnośląskie | 1 721,5 |

- Gminę charakteryzuje wysoka stopa bezrobocia, wynosiła ona 30 kwietnia 2004 r. - 35,3%. W analogicznym okresie roku poprzedniego stopa bezrobocia wynosiła 29,9%.. Na niekorzystną sytuację na rynku pracy wpłynęła zła sytuacja ekonomiczna zakładów pracy zlokalizowanych na terenie gminy.

Tab. Bezrobocie w latach 1992 - 2003

| Rok | Liczba bezrobotnych | Stopa bezrobocia |
| --- | --- | --- |
| 1992 | 649 | 14,2 |
| 1993 | 820 | 17,7 |
| 1994 | 874 | 20,8 |
| 1995 | 967 | 23,8 |
| 1996 | 1159 | 27,4 |
| 1997 | 792 | 19,4 |
| 1998 | 739 | 17,6 |
| 1999 | 919 | 24,3 |
| 2000 | 1064 | 29,2 |
| 2001 | 1162 | 30,2 |
| 2002 | 1167 | 29,8 |
| 2003 | 1151 | 35,7 |

- W 2002 roku w gminie liczba osób pracujących( wynosiła 957 co daje 104 pracujących na 1000 ludności. 45% osób zatrudnionych stanowiły osoby pracujące w sektorze publicznym. W sektorze prywatnym zatrudnienie znalazło 525 osób. Poniższa tabelka opisuje strukturę zatrudnienia w 2002 roku.

Tab. Struktura zatrudnienia w roku 2002

| ROK 2002 |
| --- |
| Wyszczególnienie | Liczba pracujących | % |
|  | Rolnictwo | 27 | 2,8 |
|  | Przemysł i budownictwo | 527 | 55,1 |
|  | Usługi rynkowe | 93 | 9,7 |
|  | Usługi nierynkowe | 310 | 32,4 |
| Razem | 957 | 100 |

Na 957 osób pracujących ponad połowa (527) to zatrudnieni w sektorze przemysłu i budownictwa. W usługach rynkowych zatrudnienie znalazły 93 osoby a usługi nierynkowe wygenerowały 310 miejsc pracy (32,4%). Niespełna 3% wszystkich pracujących stanowiły osoby zatrudnione w rolnictwie.

- 31 grudnia 2002 roku na terenie gminy zarejestrowanych było w systemie KRUPGN REGON 496 podmiotów, z czego 480 to podmioty prywatne (w tym 369 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W tabeli poniżej przedstawiono podział podmiotów gospodarki narodowej według sekcji.

Tab. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie KRUPGN REGON według sekcji

| Wyszczególnienie | Liczba podmiotów |
| --- | --- |
| Ogółem | 496 |
| w tym |
|  | Przemysł | 62 |
|  | Budownictwo | 59 |
|  | Handel i naprawy | 181 |
|  | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 32 |
|  | Obsługa nieruchomości i firm, nauka | 35 |
|  | Ochrona zdrowia i opieka społeczna | 11 |

- Zmiany dokonujące się w Polsce po 1989 roku, zwłaszcza upadek przemysłu lekkiego doprowadziły do likwidacji dużych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. Aktualnie jedynym przedsiębiorstwem produkcyjnym zatrudniającym na terenie gminy ponad 100 pracowników są Zakłady Bawełniane „Womarex” w Giebułtowie.

- Na terenie gminy funkcjonują 3 kopalnie bazujące na lokalnych surowcach mineralnych. Ponadto planowane jest zakończenie wydobycia bazaltu w „PRI – BAZALT” w Rębiszowie i rozpoczęcie prac wydobywczych ze złoża „Kłopotno” .

- Gleby na terenie gminy zaliczyć można do średnich i słabych. Pagórkowate ukształtowanie powierzchni oraz znaczne zakwaszenie gleb nie sprzyjają prowadzeniu działalności rolniczej.

- Podczas spisu rolnego dokonanego w 2002 roku ustalono, że na terenie gminy funkcjonuje 743 gospodarstw rolnych, z czego zdecydowana większość to gospodarstwa małe (średnia powierzchnia gospodarstwa na terenie gminy wynosi – 7,82 ha).

- Podstawowe uprawy to pszenica, owies i ziemniaki. Istotne znaczenie ma tu również hodowla bydła.

Słabe i mocne strony gminy

| GMINA MIRSK |
| --- |
| Ład środowiskowy |
| Słabe strony | Mocne strony |
| Niedostateczna sieć wodociągów i kanalizacji Zanieczyszczenie powietrza z niskiej emisji Brak pełnej segregacji i utylizacji odpadów | Poprawa stanu środowiska Wzrost świadomości ekologicznej Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu środków UE na inwestycje w zakresie infrastruktury środowiska |
| Ład społeczny |
| Słabe strony | Mocne strony |
| Utrudniony dostęp do specjalistycznych usług zdrowotnych Niedostosowane do wymogów obiekty służby zdrowia Odpływ wykształconej młodzieży Niefunkcjonalne budynki szkolne Niewystarczająca oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego Niewystarczająca organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży Niewykorzystane szanse rozwoju turystyki Brak terenów rekreacyjnych Brak mieszkań Wykluczenia społeczne Wzrost przestępczości (niski poziom bezpieczeństwa) Brak/niski dostęp do Internetu Złe warunki życia na terenach wiejskich | Wysokie wydatki na oświatę Wysokie czytelnictwo Swobodny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej Przywiązanie do miejsca urodzenia (wśród osób starszych) |
| Ład gospodarczy |
| Słabe strony | Mocne strony |
| Niski wskaźnik przedsiębiorczości własnej Brak silnych i nowoczesnych podmiotów gospodarczych Mała liczba miejsc pracy | Położenie geograficzne i atrakcyjne walory turystyczne Duży potencjał w zakresie rozwoju agroturystyki Potencjalne tereny rekreacyjne Występowanie złóż kopalin naturalnych Duża liczba ludzi gotowych do pracy |
| Ład przestrzenny |
| Słabe strony | Mocne strony |
| Niska estetyka gminy Zły stan techniczny dróg Energochłonne oświetlenie dróg | Malownicze położenie gminy |
| Ład instytucjonalno – polityczny |
| Słabe strony | Mocne strony |
| Nieufność społeczna Niska partycypacja społeczna w rozwoju gminy Niewystarczająca promocja gminy Niewystarczająca współpraca z NGO’s (organizacje pozarządowe) Nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych budynki | Duże zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy Przyjazna władza Silne organizacje pozarządowe Zgodna, wyrozumiała rada Przyjazny dla interesantów urząd Sprawna komunikacja władz samorządowych i pracowników z mieszkańcami gminy |

# Cel Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Mirsk

Realizacja projektów Programu Rozwoju Lokalnego przewidziana jest nie tylko w horyzoncie  najbliższych lat, plany odnoszą się do inicjatyw, które będą aktualne w następnych okresach  programowania.

Celem strategicznym realizowanego w Gminie Mirsk Programu Rozwoju Lokalnego jest dążenie do zapewnienia trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia mieszkańców Gminy poprzez realizacje celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mirsk. Nadrzędnym celem rozwoju gminy Mirsk jest wysoka jakość życia mieszkańców (obecnych i przyszłych).

Realizacja tak postawionego celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie następujących celów:

- Rozbudowa infrastruktury technicznej.

- Rozwój obszarów wiejskich.

- Rozwój zasobów ludzkich.

A w szczególności poprzez realizację wynikających ze Strategii celów:

CEL 1: Na terenie gminy wypracowany i wdrożony został kompleksowy system gospodarki wodno – ściekowej

CEL 2: Rozwiązano problem "dzikich wysypisk śmieci" oraz wprowadzono system segregacji śmieci

CEL 6: Mieszkańcy gminy mają swobodny dostęp do świadczeń zdrowotnych

CEL 8: Gmina dysponuje atrakcyjną ofertą w zakresie rekreacji, kultury oraz sportu

CEL 9: Nowoczesny system oświaty

CEL 15: Gmina jest estetycznie zagospodarowana

CEL 16: Stworzona została właściwa sieć dróg lokalnych (mających odpowiednie parametry techniczne) wraz z infrastrukturą

Tak postawione cele Programu Rozwoju Lokalnego Gminy realizowane będą ze środków własnych Gminy i środków krajowych. Czynione będą także intensywne starania o pozyskanie środków za pomocą programów i projektów współfinansowanych w ramach funduszy wspólnotowych.

Realizacja tak określonych celów wymusza działania zmierzające do wzrostu  konkurencyjności Gminy. Koncentracja środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej spowoduje w dłuższym okresie czasu podniesienie konkurencyjności Gminy.

W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów UE niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków szczególnie na inwestycje infrastrukturalne z zakresu zarówno ochrony środowiska jak i drogownictwa oraz infrastruktury społecznej.

Wdrażanie zaproponowanych projektów zmierza również do poprawy warunków życia ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, do poziomu odpowiadającego standardom cywilizacyjnym i pozwalającego mieszkańcom wsi realizować ich cele ekonomiczne, edukacyjne, kulturowe i społeczne. Jednocześnie sprzyja mobilizacji mieszkańców wsi do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

Cele będą realizowane poprzez wdrażanie w kolejnych okresach planowania  następujących projektów:

CEL 1: Na terenie gminy wypracowany i wdrożony został kompleksowy system gospodarki wodno – ściekowej

Projekt 1.1.I. Budowa kanalizacji dla 13 sołectw i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Projekt 1.2.I. Wodociągowanie gminy.

CEL 2: Rozwiązano problem "dzikich wysypisk śmieci" oraz wprowadzono system segregacji śmieci

Projekt 2.1.I. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mirsku

CEL 6: Mieszkańcy gminy mają swobodny dostęp do świadczeń zdrowotnych

Projekt 6.1.I. Dostosowanie budynku  SP-ZOZ  Gminy Mirsk do  wymogów technicznych .

CEL 8: Gmina dysponuje atrakcyjną ofertą w zakresie rekreacji, kultury oraz sportu

Projekt 8.1.I. Modernizacja stadionu miejskiego w Mirsku

Projekt 8.2.I. Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką , świetlicą i zapleczem lokalnych organizacji  w  Rębiszowie

Projekt 8.3.I Przystanek turystyczny , adaptacja  wieży kościelnej na wieżę widokową oraz kompleksowy  remont kościoła zabytkowego w Grudzy

Projekt 8.4.I Remont wieży ciśnień

Projekt 8.5.II. Modernizacja sali miejskiej w Mirsku

Projekt 8.6.II.  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach

Projekt 8.7.II.  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy

Projekt 8.8.II.  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu

CEL 9: Nowoczesny system oświaty

# Projekt 9.1.I. Budowa Gimnazjum Publicznego w Mirsku wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury ZSL-G.

# Projekt 9.2.II. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mirsku i budowa sali gimnastycznej

CEL 15: Gmina jest estetycznie zagospodarowana

Projekt 15.1.I. Remont Ratusza i otoczenia

CEL 16: Stworzona została właściwa sieć dróg lokalnych (mających odpowiednie parametry techniczne) wraz z infrastrukturą

Projekt 16.1.  Modernizacja ulic Mirska

Projekt 16.1.1.I. Modernizacja ulicy Wodnej

Projekt 16.1.2.II. Modernizacja ulicy Osiedle Lniarskie II w Mirsku

Projekt 16.1.3.II. Modernizacja ulicy Cichej

Projekt 16.1.4.II. Modernizacja ulicy Zdrojowej

Projekt 16.2. Modernizacja dróg gminnych

Projekt 17.2.1.I. II etap modernizacji drogi gminnej nr 112719 D przez wieś Mlądz

Projekt 17.2.2.I. Modernizacja drogi gminnej nr 112718 D Gierczyn – Lasek

Projekt 17.2.3.I. Modernizacja drogi 112735D Rębiszów

Projekt 17.2.4.I. Modernizacja drogi nr 112710   w Mroczkowicach

Projekt 16.2.5.II. Modernizacja drogi  nr 112705 D  w Giebułtowie

Projekt 16.2.6.II. Modernizacja drogi gminnej nr 11207D  Giebułtów Augustów

Projekt 16.2.7.II.  Modernizacja drogi gminnej nr 112717 D  Gierczyn

Projekt 16.2.8.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112721 D  Mlądz - Przecznica

Projekt 16.2.9.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112723 D  Przecznica

Projekt 16.2.10.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112722 D  Przecznica – Rębiszów - Proszowa

Projekt 16.2.11.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112725 Proszowa – Kłopotnica – kop. bazaltu Góra Kamienista

Projekt 16.2.12.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112726 D  Kłopotnica

Projekt 16.2.13.II. Modernizacja II odcinków drogi gminnej nr 112727 D Kwieciszowice

Projekt 16.2.14.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113262D przez Kwieciszowice

Projekt 16.2.15.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 112733 D w Rębiszowie

Projekt 16.2.16.II. Modernizacja drogi gminnej nr 11206 D Giebułtów – Giebułtów Augustów

Projekt 16.2.17.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 12736 D w Rębiszowie

Projekt 16.3. Oświetlenie dróg i ulic

Projekt 16.3.1.I. Budowa linii oświetlenia drogowego w Proszowej na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO

Projekt 16.3.2.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w Gierczynie na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO

Projekt 16.3.3.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego Kamień - Krobica na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO

Projekt 16.3.4.I. Budowa linii oświetlenia Grudza

Projekt 16.3.5.I. Budowa linii  oświetlenia  Giebułtów – Wola Augustowska

Projekt 16.3.6.I. Budowa linii oświetlenia  Brzeziniec

Projekt 16.3.7.I. Budowa linii oświetlenia  Gajówka

Projekt 16.3.8.II. Budowa linii oświetlenia drogowego Mirsk – Mroczkowice

Projekt 16.3.9.II. Budowa linii oświetlenia Kłopotnica

Projekt 16.3.10.II. Budowa linii  oświetlenia  Giebułtów – Augustów

Projekt 16.3.11.II. Budowa linii  oświetlenia  Giebułtów – Giebułtówek

Oczekiwane efekty:

-  wzrost konkurencyjności Gminy,

- poprawa dostępu przedsiębiorców i wiejskich gospodarstw domowych do infrastruktury technicznej,

- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Gminy,

- podniesienie standardu życia mieszkańców.

# Projekty zatwierdzone do realizacji

  - Projekty wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego  Gminy Mirsk na lata 2004 – 2006

CEL STRATEGICZNY 1: Na terenie gminy wypracowany i wdrożony został kompleksowy system gospodarki wodno – ściekowej

Projekt 1.1.I. Budowa kanalizacji dla 13 sołectw i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Ogólny opis zadania:

Stan istniejący:

Miasto Mirsk posiada sieć ogólnospławną zbudowaną przed 1945r o ogólnej długość 6,2 km oraz oczyszczalnię mechaniczno – biologiczną ścieków typu SBR o przepustowości 1.050 m3/dobę, oddaną do użytku 30.06.2000r. Gmina Mirsk (17 sołectw) nie posiada kanalizacji sanitarnej.

Stan realizowany i planowany:

Realizacja oczyszczalni ścieków to pierwszy etap na drodze poprawy środowiska naturalnego w gminie Mirsk. Następnym etapem była i jest budowa kanalizacji sanitarnej przyjęta do realizacji uchwałą nr LVIII/296/98 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 19.06.1998r. pod nazwą: „Rozwiązanie gospodarki ściekowej i odpadowej na terenie miasta i gminy Mirsk”.

Poszczególne, chronologiczne etapy związane z przygotowaniem zadania do realizacji:

- podpisanie Memorandum Finansowego dla Projektu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy, Phare 2000 między Rządem RP a Unią Europejską – 21.12.2000r.

- opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji dla miasta Mirsk i sołectw: Mroczkowice, Kamień, Krobica i Orłowice – 30.03.2001r.

- wybór w przetargu nieograniczonym Inżyniera Kontraktu, którym został Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych EKOCENTRUM we  Wrocławiu – podpisanie umowy – 30.04.2001r.

- uzyskanie pozwoleń na budowę kanalizacji – 26.07.2001r.

- podpisanie Porozumienia finansowego między Gminą Mirsk a Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej w Warszawie – 05.11.2001r.

- ogłoszenie zaproszenia do przetargu na wybór wykonawcy zadania zgodnie z procedurą Phare – 15.01.2002r.

- podpisanie kontraktu z wybraną firmą Energopol-7 z Poznania, która po zmianie nosi nazwę MAXER S.A. Poznań – 11.12.2002r.

Wartość kontraktu po zatwierdzeniu przez wszystkie strony wynosi 2.640.107,54 euro z czego proporcjonalnie do podpisanego porozumienia Unia Europejska finansuje zadanie w wysokości 1.955.635,22 euro tj. 74% podpisanego Memorandum Finansowego. Termin realizacji kontraktu określa się na okres 20 miesięcy, do 12.08.2004r.

Wyżej wymienione zadanie inwestycyjne zakłada budowę kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 46,6 km z tego w poszczególnych strefach:  strefa I – Mirsk centrum – 19,0 km, strefa II –Mirsk-Skarbków 1 – 4,8 km, strefa III – Mirsk -rejon mleczarni – 2,1 km, strefa IV – Mirsk-Skarbków 2 – 1,3 km, strefa VI -  sołectwo Mroczkowice – 5,4 km, strefa VII - sołectwo Kamień – 4,8 km, strefa VIII – sołectwo Krobica – 4,2 km  i strefa IX – sołectwo Orłowice – 5,0 km,  oraz 4-ch  przepompowni ścieków  i 20 lokalnych punktów tłocznych.

Kolejnym etapem będzie budowa systemu kanalizacji sołectw realizowana w 2 strefach opisanych w  poniższej tabeli:

| Strefa | Sołectwa | Ilość mieszkańców | Szacunkowy dobowy zrzut ścieków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Giebułtów z przysiółkami, Brzeziniec i Karłowiec | 1.674 | 280 m3/d |
| 2. | Rębiszów, Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Proszowa, Kwieciszowice, Mlądz, Gierczyn, Przecznica i Kotlina | 2.259 | 370 m3/d |

Koncepcja  kanalizacji 13 sołectw polegała będzie na budowie systemu opartego na grawitacyjnym i wymuszonym (przepompownie i sieć tłoczna) przepływie ścieków z poszczególnych sołectw do gminnej (istniejącej) oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Osiedle Słoneczne w Mirsku.

Koszt zadania:

| Strefa | Zakres | Szacunkowy Koszt |
| --- | --- | --- |
| I | projekt techniczny kanalizacji z 2 przepompownią | 100.000 |
|  | budowa sieci kanalizacyjnej 18.000 m x 250 zł. | 4.500.000 |
|  | RAZEM | 4.600.000 |
| II | projekt techniczny kanalizacji i systemu przepompowni | 300.000 |
|  | budowa sieci kanalizacyjnej około 55.000 m x 250 zł. | 13.750.000 |
|  | RAZEM | 14.050.000 |
| OGÓŁEM | 18.650.000 |

# Etapy realizacji:

| Lp | Lata | Zakres robót | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 - 2006 | Wykonanie dokumentacji technicznej | 400.000 |
| 2 | 2007 - 2013 | Budowa sieci sanitarnej | 18.250.000 |
| RAZEM | 18.650.000 |

Oczyszczalnia ścieków:

W I etapie oddanej do użytku 30.06.2000r. oczyszczalni ścieków wybudowano system dwóch zbiorników SBR o przepustowości 1050m3/d, wykonana koncepcja oraz bilans zapotrzebowania w wodę i zrzut ścieków określa konieczność uruchomienia II etapu o budowę  trzeciego zbiornika SBR, zadaszenie z obudową wszystkich zbiorników SBR a w konsekwencji zwiększenie przepustowości ścieków oczyszczonych docelowo do 1550m3/d.

Urządzenia oczyszczalni są zblokowane i dzielą się na trzy grupy:

- część mechaniczna, którą stanowi kratopiaskownik, przepompownia ścieków, punkt zlewny ścieków dowożonych, stacja magazynowania i dawkowania PIX

- część technologiczna, którą stanowi komora rozdziału, wielofunkcyjne reaktory SBR wraz z komorą dopływową ścieków oczyszczonych, komory stabilizacji tlenowej oraz komora spustowa wody nadosadowej.

- część technologiczno-socjalna, w której znajduje się stacja dmuchaw, pomieszczenie odwadniania i chemicznej stabilizacji osadów, urządzenie do przygotowania i dawkowania polielektrolitu wraz z częścią magazynową, pomieszczenie na agregat prądotwórczy oraz część socjalna wraz z laboratorium i kotłownią olejową.

Do kontroli technologicznej sterowania pracą oczyszczalni przewidziano kontrolę pomiarów poziomów, przepływów, temperatury, potencjału Redox i stężenia tlenu. Wszystkie sygnały pracy, awarii i sygnały pomiarowe są za pomocą sond przekazywane do głównej sterowni. Do istniejącego systemu pracy oczyszczalni dobudowany zostanie system monitorowania 4 przepompowni ścieków w okresie oddania do użytku realizowanego projektu Phare. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Kwisa, natomiast osad odwodniony jest gromadzony w wydzielonej kwaterze na wysypisku odpadów komunalnych z przeznaczeniem do zasilania trawników parkowych, zadrzewień  oraz rolniczego wykorzystania.

Koszt budowy II etapu (rozbudowy) wyniesie według wykonanego szacunku około 2.500.000 zł i będzie zrealizowany w latach 2007 – 2013.

Projekt 1.2.I. Wodociągowanie gminy.

Ogólny opis zadania:

Stan istniejący:

Gmina Mirsk posiada 2 ujęcia wodne;

- ujęcie powierzchniowe:

Wykonane w roku 1971 na Krobickim Potoku o wydajności  800 m3/dobę. Wody z Krobickiego Potoku ujmowane są  za pomocą ujęcia składającego się ze stopnia betonowego z dwoma komorami filtracyjnymi oraz dwoma zasuwami klapowymi umieszczonymi w progach betonowych. Komory filtracyjne wypełnione są kamieniem łamanym, pod warstwą którego umieszczono rury perforowane odbierające wstępnie przefiltrowaną wodę. Woda z komór trafia do kamionkowego rurociągu zewnętrznego  150 mm połączonego po przebiegu 730 mb ze studnią zbiorczą znajdującą się przy ujęciach kopanych. Na rurociągu przy komorze filtracyjnej umieszczona jest zasuwa 150 mm odcinająca dopływ wody do studni zbiorczej. Umocnienie poszuru i ponuru ujęcia powierzchniowego wykonano z kamienia łamanego na zaprawie cementowej.

- ujęcia wód podziemnych:

Wykonane około 1918 roku również w Krobicy o maksymalnej wydajności 432 m3/dobę. Ujecie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składa się z  6 studni kopanych o głębokości od 3,40 m /studnia zbiorcza/ do 7m pozostałe wykonanych w obudowie z kręgów betonowych o średnicy 900 mm. Trzy studnie pełnią rolę studni ujęciowych zasilanych przez dno. Ze studni tych woda dopływa  grawitacyjnie rurociągiem o śr. 150 mm do studni zbiorczej, do której dopływa również woda z ujęcia powierzchniowego. Dwie studnie pełnią rolę studni rewizyjnych dla wody powierzchniowej. Studnia zbiorcza posiada spust i przelew o średnicy 80 mm. Woda ze studni zbiorczej doprowadzona jest rurociągiem do zbiornika żelbetowego, w którym znajdują się filtry wypełnione złożem odkwaszającym oraz komora wody czystej. Na dopływie wody do zbiornika umieszczone są zasuwy umożliwiające pracę filtrów przemiennie. Filtrowanie odbywa się  oddolnie, woda przedostaje się  do filtrów przez ułożone na dnie rury perforowane, przechodzi następnie przez warstwę złoża o grubości 1 m i wierzchem przelewa się do zbiornika zasilającego wodociąg. W zbiorniku znajdują się zasuwy odcinające dopływ wody do wodociągu

Pomiar wody  odbywa się za pomocą wodomierza śrubowego MW 200 umieszczonego na boczniku rurociągu głównego umożliwiając jego wymianę przez odcięcie dopływu wody za pomocą zasuwy. Wodomierz znajduje się w stacji uzdatniania  w komorze betonowej.

- stacja uzdatniania wody:

Wybudowana została w roku 2000 we wsi Mroczkowice przy przejściu rurociągu przez rzekę Kwisę. Uzdatnianie wody odbywa się automatyczne za pomocą  2 pomp Gamma 4 tj. magnetycznych, membranowych pomp do dozowania ciekłych mediów (płynnych środków chemicznych regulujących parametry wody) zasilanych energią elektryczną.

Aktualnie zainstalowane są 2 pompy, z których jedna służy do uzdatniania bakteriologicznego, druga reguluje kwasowość wody. Stacja posiada moduł pamięci, który gwarantuje pracę według nastawionych parametrów w przypadkach przerw w dostawie energii elektrycznej.

- rozdzielcza sieć wodociągowa:

Rok budowy 1918, długość 16,2 km o średnicy od  80 do 125mm. Rurociąg zbudowany jest z rur żeliwnych i stalowych, których stan techniczny szczególnie w mieście jest w wielu przypadkach wymagających wymiany.

Sieć magistralna, rok budowy 1971 o długości 3,5 km zbudowane jest z rur stalowych o średnicy 250 mm. Stanowi ona jednocześnie sieć rozdzielczą wsi Mroczkowice. Stan techniczny sieci jest dobry.

Łącznie na terenie miasta jest 388 przyłączy wodnych do budynków mieszkalnych oraz 43 przyłącza do budynków użytkowych. Do wodociągu na trasie  przebiegu  sieci przyłączonych jest 39 odbiorców ze wsi Mroczkowice oraz 4 odbiorców ze wsi Kamień. Łącznie z wodociągu korzysta około 4200 mieszkańców. Wszystkie nieruchomości korzystające z  wodociągu wyposażono w wodomierze główne. Akcję montażu rozpoczęto i zakończono w roku 2002.

Aby w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców podłączonych do istniejącego wodociągu należy dobowo dostarczać około 730 m3 wody. Susza roku 2003 wykazała max wydajność do 360 m3 na dobę z ujęcia wód podziemnych, natomiast ujęcie powierzchniowe całkowicie zamarło.

Stan realizowany i planowany:

Susza roku 2003 spowodowała działania polegające na poszukiwaniu źródeł wody z utworów prekambryjskich na głębokości do 100m oraz przyjęcie koncepcji wodociągowania Gminy Mirsk

W celu poszukiwania wód głębinowych podzielono gminę na trzy strefy:

strefa I – miasto Mirsk, sołectwa Krobica, Mroczkowice, Orłowice, Kamień, Brzeziniec i Karłowiec.

strefa II – sołectwo Giebułtów z przysiółkami Augustów, Giebułtówek i Wola Augustowska.

strefa III – Rębiszów i sołectwa: Gajówka, Grudza, Kłopotnica, Proszowa, Kwieciszowice, Mlądz, Gierczyn, Przecznica, Kotlina.

W każdej ze stref należy poszukiwać wody głębinowej w ilości zgodnie z tabelą poniżej:

| Lp. | Strefa | Ilość mieszkańców | Szacunkowe dobowe zapotrzebowanie na wodę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | strefa I | 5.660 | 940 m3/d |
| 2. | strefa II | 1.435 | 240 m3/d |
| 3. | strefa III | 2.259 | 370 m3/d |

W przypadku strefy I w dniu 31.05.2004r. wykonano i oddano do użytku studnię wierconą nr 1 o głębokości 94m i wydajności 144 m3/d, a w czerwcu zrealizowano  studnię wierconą nr 2 o podobnych parametrach. Wykonane ujęcia głębinowe zostaną włączone do już istniejącej sieci przesyłowej w stronę Mirska i rozbudowę z tej sieci rurociągów rozdzielczych do Kamienia i  Mroczkowic i dalej do Brzezińca i Karłowca. Natomiast w przypadku Krobicy i Orłowic konieczna byłaby budowa przepompowni ze stacją hydroforową.

W strefie II prace poszukiwawcze prowadzone będą zgodnie z wykonanym w maju br. projektem prac geologicznych na ujęcia wód podziemnych z utworów prekambryjskich w części sołectwa położonej najwyżej za drogą wojewódzką Giebułtów – Świecie.

Projekt określa wiercenia poszukiwawcze na działkach nr 28 i 738. Pozyskanie wody w tym rejonie umożliwiłoby przesyłanie jej grawitacyjnie do wszystkich odbiorców z sołectwa Giebułtów.  Jako alternatywne rozwiązanie dla zasilenia w wodę strefy II może być  przejęcie przez gminę istniejącego ujęcia wody dla Zakładów Bawełnianych „Womarex” z Giebułtowa po ustaleniu wydajności i jakości wody.

Strefa III  posiada największy obszar. Wykonany w maju br. projekt prac geologicznych na ujęcia wód podziemnych z utworów prekambryjskich zakłada trzy rejony wierceń poszukiwawczych dla potrzeb wodociągowania wsi Rębiszów oraz okolicznych sołectw. Założono trzy rejony wierceń: Rejon I – dz. ew. nr 607, i 613 obręb Rębiszów, Rejon II – dz. ew. nr 197 i 198 obręb Przecznica i Rejon III – dz. ew. nr 719 i 767 obręb Rębiszów. Wszystkie rejony wierceń położone są na działkach stanowiących własność prywatną, na których zgody na roboty wyrazili ich właściciele. W zależności od wykonanych pomiarów wydajności wody, w porozumieniu z nadzorem geologicznym ustalona zostanie ostateczna lokalizacja ujęcia. W zależności od tego, w której części Rębiszowa będzie zlokalizowane ujęcie tak będzie budowana sieć przesyłowa i przepompownie zasilające w wodę poszczególne sołectwa. Ponadto na koszt budowy systemu wodociągowego może wpłynąć budowa stacji uzdatniania wody (SUW) co wynika z dotychczasowych doświadczeń w pozyskiwaniu źródeł wody w tym rejonie.

Gmina na dzień dzisiejszy posiada podpisane dwie umowy z Panią Elżbietą Jarosz zabezpieczające pełny nadzór geologiczny budowy opisanych wyżej ujęć.

Koszt zadania:

| Strefa | Zakres | Szacunkowy Koszt |
| --- | --- | --- |
| I | dokumentacja hydrogeologiczna | 6.130 |
|  | budowa studni nr 2 | 70.000 |
|  | budowa sieci łączącej studnię z systemem | 50.000 |
|  | projekt techniczny wodociągu dla sołectw | 146.400 |
|  | budowa sieci wodociągowej około 26.000 m x 180 zł | 4.680.000 |
|  | RAZEM | 4.952.530 |
| II | dokumentacja hydrogeologiczna | 6.130 |
|  | budowa ujęcia wody | 140.000 |
|  | projekt techniczny wodociągu dla sołectw | 36.600 |
|  | budowa sieci wodociągowej około 12.000 m x 180 zł | 2.160.000 |
|  | RAZEM | 2.342.730 |
| III | dokumentacja hydrogeologiczna | 6.130 |
|  | budowa ujęcia wody | 300.000 |
|  | projekt techniczny wodociągu dla sołectw | 244.000 |
|  | budowa sieci wodociągowej około 55.000 m x 180 zł | 9.900.000 |
|  | RAZEM | 10.450.130 |
| OGÓŁEM | 17.745.390 |

# Etapy realizacji:

| Lp. | Lata | Zakres robót | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 - 2006 | Udokumentowana lokalizacja ujęć, wpięcie studni nr 2 na strefie I, wykonanie projektów technicznych dla wszystkich stref | 1.005.390 |
| 2 | 2007 - 2013 | Budowa sieci wodociągowej w strefie I i III | 16.740.000 |
| RAZEM | 17.745.390 |

CEL STRATEGICZNY 2: Rozwiązano problem "dzikich wysypisk śmieci" oraz wprowadzono system segregacji śmieci

Projekt 2.1.I. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mirsku.

Decyzją Wojewody Jeleniogórskiego znak: OS-7637/206/98 z dnia 04.11.1998r. gmina Mirsk została zobowiązana do działań mających na celu zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem nieczynnego wysypiska komunalnego oraz do przywrócenia powierzchni ziemi zajmowanej przez wysypisko zlokalizowane w Mirsku przy ul. Mickiewicza. Wyżej wymieniona decyzja określała termin wykonania prac rekultywacyjnych na dzień 31.12.2002r.

Projekt techniczny rekultywacji opracowany w 1998 roku przez Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych „Ekocentrum” we Wrocławiu uwzględniał ówczesne warunki terenowe oraz obowiązujące w tych latach wymagania techniczno – sanitarne i prawne w zakresie ochrony środowiska. Z uwagi na odległy okres czasu zwróciliśmy się do projektanta z prośbą o uaktualnienie projektu. Po przeprowadzeniu w maju 2002r. wizji lokalnej ww. obiektu projektant stwierdził zmianę istniejących warunków terenowych, przyrodniczych oraz potrzebę wykonania badań hydrogeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę przyjętych w 1998r. założeń projektowych. Sporządzona w dniu 23.05.2002r. notatka z wizji lokalnej pozwoliła na wystąpienia do Starosty Lwóweckiego o prolongatę terminu wykonania rekultywacji.

Przychylając się do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, decyzją znak: OŚ. 6018a/5/869/2002 z dnia 22.07.2002r. Starosta ustalił termin wykonania prac związanych z przeprowadzeniem rekultywacji na dzień 31.12.2006r.

Koszt rekultywacji oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego wyniesie 2.732.000 zł i będzie zrealizowany w latach 2006 – 2007.

CEL STRATEGICZNY 8: Gmina dysponuje atrakcyjną ofertą w zakresie rekreacji, kultury oraz sportu

Projekt 8.1.I. Modernizacja stadionu miejskiego w Mirsku.

Możliwość udziału  dzieci, młodzieży jak również dorosłej społeczności Mirska i okolic w czynnym uprawianiu sportu poprzez przynależność do klubu sportowego „Włókniarz Mirsk”, jak również uczestnictwo w organizowanych ogólnodostępnych imprezach sportowych na terenie stadionu miejskiego, skłaniają do jego utrzymywania  w odpowiednim stanie technicznym oraz dokonywania okresowych modernizacji.

Z uwagi na zły stan techniczny dachu i elewacji budynku dydaktyczno – socjalnego wymagana jest natychmiastowa jego naprawa wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  oraz wykonanie nowej elewacji budynku połączonej z dociepleniem ścian i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Modernizacji wymaga również kotłownia, w której do natychmiastowego remontu nadaje się komin i całe wnętrze wraz z wymianą  wyeksploatowanego kotła centralnego ogrzewania.

Częściowo wymieniane i remontowane pokrycie dachowe trybuny głównej wymaga gruntownej wymiany  wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.

Ściany wewnątrz i zewnątrz trybuny głównej wymagają malowania, a siedziska drewniane w postaci ław z listew drewnianych częściowej wymiany i uzupełnienia.

Niewielka ilość miejsc siedzących na stadionie około 200 – 300 miejsc na trybunie i ławkach, zmusza do  wykonania dodatkowych miejsc siedzących zlokalizowanych na wałach, mogących pomieścić łącznie około 700 – 800 osób, co stanowiło by wystarczającą ilość miejsc siedzących na stadionie.

Zapewnienie bezpieczeństwa na stadionie winno między innymi stanowić w miarę solidne ogrodzenie . Istniejące z płyt prefabrykowanych, prętów i siatki stalowej jest częściowo zniszczone i nadaje się do remontu, poprzez uzupełnienie brakujących elementów prefabrykowanych, miejscowych uzupełnień oraz wyrównania i wzmocnienia odchylonego od pionu części ogrodzenia.

Eksploatowana od lat płyta główna boiska wymaga kapitalnego remontu polegającego na odtworzeniu sieci drenażowej i rekultywacji nawierzchni trawiastej. Także nawierzchnia asfaltowa boiska bocznego przeznaczonego do gry w piłkę koszową, jak również w tenisa ziemnego wymaga natychmiastowego remontu z uwagi na nierówności, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie rozgrywek i zwiększają prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji przez grających zawodników.

Orientacyjny koszt modernizacji i remontu stadionu miejskiego w Mirsku zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość w złotych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Remont budynku dydaktyczno - socjalnego | 70.000,00 |  |
| 2. | Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku | 20.000,00 |  |
| 3. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 10.000,00 |  |
| 4. | Remont kotłowni z naprawą komina | 8.000,00 |  |
| 5. | Wymiana kotła c.o i wykonanie automatyki | 8.000,00 |  |
| 6. | Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich trybuny głównej | 25.000,00 |  |
| 7. | Remont trybuny wraz z wykonaniem siedzisk drewnianych | 10.000,00 |  |
| 8. | Naprawa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego wraz z malowaniem | 20.000,00 |  |
| 9. | Zdrenowanie płyty głównej i rekultywacja nawierzchni trawiastej | 120.000,00 |  |
| 10. | Wykonanie dodatkowych siedzisk na wałach wokół płyty głównej | 100.000,00 |  |
| 11. | Wykonanie nowej nawierzchni boiska asfaltowego | 70.000,00 |  |
| 12. | O g ó ł e m | 466.000,00 |  |

Etapy finansowania zadania w latach 2006 - 2008:

| Lp. | Etap robot | Termin realizacji | Wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji na modernizację obiektu | 2006r.- | 25.000,00 |  |
| 2. | Wyłonienie wykonawcy robót i wykonanie robót | 2006r. – 2008r. | 441.000,00 |  |

Projekt 8.2.I. Budowa budynku użyteczności publicznej  z biblioteką , świetlicą i zapleczem  lokalnych organizacji  w Rębiszowie

Ogólny opis zadania:

Sołectwo Rębiszów  zamieszkuje obecnie 727 osób, jest ono jednym z największych sołectw  w Gminie Mirsk.

Obecnie w Rębiszowie brak jest typowego budynku użyteczności publicznej.

Celem budowy  tego budynku  jest aktywizacja społeczeństwa  wiejskiego poprzez polepszenie bazy lokalowej (wypożyczalnia książek, sala spotkań wiejskich, biuro rady sołeckiej). Nowowybudowany obiekt  sąsiaduje z  boiskiem piłki nożnej  LZS „Skalnik” i  będzie służyć jako zaplecze socjalne  dla dwóch drużyn piłkarskich i sędziów. Powierzchnia użytkowa budynku wg. dokumentacji projektowej  wynosi 313 m2. Wartość  inwestycji  wg. kosztorysu   grudnia 2004  wynosi  816 528 zł.

Projekt 8.3.I Przystanek turystyczny, adaptacja wieży kościelnej na wieżę widokową oraz kompleksowy remont kościoła zabytkowego w Grudzy

Ogólny opis zadania:

Kościół parafialny w Grudzy stanowi niezwykle cenny obiekt dziedzictwa kulturowego , który bez wątpienia  można uznać za jeden  najcenniejszych obiektów sakralnych okresu baroku nie tylko ziemi Lwóweckiej ale  całego przedgórza Sudeckiego. Jego położenie, nieco na uboczu współczesnych szlaków komunikacyjnych , sprawia , że zostaje on w pewnym zapomnieniu, ale przywrócenie mu (choćby częściowe) dawnego blasku w połączeniu z rozwijającą się w tym regionie turystyce, może przywrócić na długie lata należną mu rangę.

Prace remontowe kościoła obejmą : wymianę pokrycia  dachowego,  remont elewacji, odwodnienie oraz roboty odgrzybieniowo-izolacyjne i  tynkarskie, malarskie wewnątrz obiektu. Remont kościoła pozwoli ponadto na udostępnienie odwiedzającym go turystom  wieży kościelnej , stanowiący najdoskonalszy punkt widokowy  w tej części Przedgórza Sudeckiego . Kolejnym  elementem  turystycznym  projektu  jest przygotowanie „przystanku turystycznego” . Będzie to zlokalizowany na terenie przykościelnym , zagospodarowany plac , wyposażony  w infrastrukturę  umożliwiającą  wypoczynek , spożycie przygotowanych we własnym zakresie posiłków , schronienie przed deszczem. Ofertę  uzupełni wydzielone  i przygotowane miejsca do grilowania. Obiekt zostanie wyposażony w tablicę  informacyjną  opisującą historię  i walory miejsca  i okolic. Wartość  przedsięwzięcia  wynosi 396.312 zł

Przedsięwzięcie będzie realizowała parafia Rzymsko-Katolicka  w Grudzy, natomiast samorząd Gminy Mirsk w pełni popiera   tą inwestycję.

Projekt 8.4.I Remont wieży ciśnień

Z uwagi na zły stan techniczny obiektu „Wieża ciśnień ” przy ul. Wodnej w Mirsku , niezbędne jest przeprowadzenie remontu istniejącego obiektu. W ramach robót remontowych przewiduje się wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego z dachówki karpiówki. Ponadto wymianie i uzupełnieniu podlega istniejąca stolarka okienna i drzwiowa , która jest zdekompletowana , wyeksploatowana i zniszczona. Istniejące prowizoryczne schody wewnętrzne nie zapewniają należytej komunikacji między parterem a galerią wieży. Ich dalsza eksploatacja jest niemożliwa , należy je rozebrać i wykonać nowe , zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z uwagi , że planowany do remontu obiekt położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego wykonanie powyższych robót jest jak najbardziej pilne i konieczne.

Wartość projektu – 75 000 zł

CEL STRATEGICZNY 9: Nowoczesny system oświaty

# Projekt 9.1.I. Budowa Gimnazjum Publicznego w Mirsku wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury ZSL-G.

Ogólny opis zadania:

Idea budowy Gimnazjum powstała po reformie oświatowej i powstaniu gimnazjów. Istniejące w gminie placówki oświatowe nie są przygotowane do skupienia w jednym miejscu młodzieży gimnazjalnej, która do dnia dzisiejszego uczy się w trzech obiektach szkolnych tj dwóch w mieście Mirsk i jednym oddziale w miejscowości Krobica oddalonym od dyrekcji gimnazjum o 8 km. Aby uporządkować tą niewygodna i uciążliwą sytuację podjęto działania zmierzające do budowy nowoczesnego obiektu szkolnego, skupiającego młodzież gimnazjalną z całej gminy w jednym miejscu. Dodatkową inicjatywą związaną z inwestycją było przejęcie w 2003r. od Starosty Lwóweckiego budynku Liceum Ogólnokształcącego i powstania Zespołu Szkół Licealno – Gimnazjalnych.

W ramach w/w zadania planowane jest:

- Budowa budynku gimnazjum na sąsiadującej z ZSL-G  działce o nr ewidencyjnym 55/1 przy ul. Wodnej w Mirsku o powierzchni użytkowej – 1.549,3 m2 i kubaturze – 5.135 m3,

- Termomodernizacja istniejącego budynku liceum ogólnokształcącego polegająca na dociepleniu ścian i stropodachu o łącznej powierzchni 3.188,68 m2 oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zewnętrznej o powierzchni 681,8m2,

- Modernizacji układu socjalnego istniejącej sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 508 m2 wraz z wymianą instalacji elektrycznej,

- Budowie infrastruktury sportowej i komunikacyjnej w tym boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i tenis ziemny  o nawierzchni z tzw. „sztucznej trawy” o powierzchni 834 m2 budowie dróg wewnętrznych, chodników, parkingu o łącznej powierzchni 1.085 m2 z nasadzeniami drzew i krzewów, trawnikami i boksem na śmieci stałe.

Koszt zadania:

| Lp | Nazwa kosztorysu | Poziom cen | Szacunkowa wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gimnazjum Publiczne – branża budowlana | II kw.2005 | 1.582.788 |
| 2 | Jw. – branża sanitarna | II kw.2005 | 228.368 |
| 3 | Jw. – branża elektryczna | II kw.2005 | 67.429 |
| 4 | Instalacja c.o. z centralnej kotłowni | II kw.2005 | 195.534 |
| 5 | Aranżacja wnętrz – dostawa i wyposażenie | II kw.2005 | 338.511 |
| RAZEM – GIMNAZJUM |  | 2.412.630 |
| 6 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych | II kw. 2005 | 889.842 |
| 7 | Remont sali gimnastycznej z przebudową układu socjalnego | II kw.2005 | 889.842 |
| 8 | Remont instalacji oświetleniowej sali gimnastycznej | II kw.2005 | 27.456 |
| 9 | Zagospodarowanie terenu - infrastruktura | II kw.2005 | 374.643 |
| RAZEM – OBIEKTY ZSL-G | 4.423.256 |
| 10 | Nadzór inwestorski ( 2,5 % x 1,22) | 134.900 |
| 11 | Inne koszty (nadzór autorski, studium wykonalności, itp.) | 41.876 |
| OGÓŁEM | 4.600.000 |

# Etapy realizacji lata 2004 – 2007 w podziale na:

| Lp | Rok realizacji | Zakres robót | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004 | Stan „zerowy” Gimnazjum + termomodernizacja | 1.072.960 |
| 2 | 2005 | Rozpoczęcie budowy budynku Gimnazjum | 255.000 |
| 3 | 2006 | Zakończenie budowy budynku Gimnazjum + infrastruktura terenowa , remont sali gimnastyczej | 3.107.070 |
| 4. | 2007 | Wyposażenie budynku gimnazjum | 165.000 |
| RAZEM | 4.600.030 |

CEL STRATEGICZNY 15: Gmina jest estetycznie zagospodarowana

Projekt 16.1.I. Remont Ratusza i otoczenia

1.Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej i wymiana obróbek blacharskich

2.Wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej

3.Modernizacja pomieszczeń biurowych

4.Wymiana chodników

Wartość  projektu  – 1000.000 zł.

CEL STRATEGICZNY 16: Stworzona została właściwa sieć dróg lokalnych (mających odpowiednie parametry techniczne) wraz z infrastrukturą

Projekt 16. 1. Modernizacja ulic Mirska.

Projekt 16.1.1.I. Modernizacja ulicy Wodnej w zakresie: wykonania kanalizacji deszczowej, ustawienia krawężników, wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej,

a)długość drogi – 175 mb, powierzchnia drogi – 875 m2, długość kanalizacji deszczowej – 140 mb, warstwa odsączająca gr 10 cm. podbudowa tłuczniowa 25 cm, nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm.

Wartość projektu ;  165.000 zł.

c)okres realizacji: 2006 r.

d)realizacja zadania wymaga opracowania projektu budowlanego-wykonawczego oraz pozwolenia na budowę.

Projekt 16.2. Modernizacja dróg gminnych.

Projekt 16.2.1.I. II etap modernizacji drogi gminnej nr 112719 D przez wieś Mlądz zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  6 cm. na odcinku 1007 mb.

a)długość drogi 1007 mb., powierzchnia jezdni 2777,50 m2, utwardzenie poboczy o długości 2014 mb, wykonanie przepustów szt.7 długość 39 mb, rowy odwadniające 620 mb.

b)wartość zadania: 152.000 zł.

c)okres realizacji: czerwiec – lipiec 2004r.

d)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.2.I. Modernizacja drogi gminnej nr 112718 D Gierczyn - Lasek zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  6 cm. na odcinku 1610 mb.

a)długość drogi 1610 mb., powierzchnia jezdni 4588,00 m2, utwardzenie poboczy o długości 3220 mb, wykonanie przepustów szt.5 długość 58 mb, rowy odwadniające 1172 mb.

b)wartość zadania: 281.000 zł.

c)okres realizacji: 2005r.

d)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.3.I. Modernizacja drogi nr 112735D Rębiszów  do zakładu obróbki drewna KRAWEX w zakresie wzmocnienia podbudowy, odbudowy odwodnienia i wykonania nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm na odcinku o łącznej długości 940 mb.

a)długość drogi 940 mb., utwardzenie poboczy o długości 1880 mb,

b)wartość zadania: 400.000 zł.

c)okres realizacji: 2006 r.

d)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.4.I. Modernizacja drogi nr 112710  Mroczkowice – przez wieś w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  4-8  cm. na odcinku 1470 mb.

a)długość drogi 1460 mb., utwardzenie poboczy o długości 2940 mb,

b)wartość zadania: 275.000 zł.

c)okres realizacji: 2006 r.

d)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.3. Oświetlenie dróg i ulic

Projekt 16.3.1.I. Budowa linii oświetlenia drogowego w Proszowej na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO w zakresie wykonania 24 punktów świetlnych oraz 2 punktów sterowania

a)ilość punktów świetlnych 24 ilość punktów sterowania 2

b)wartość zadania: 55.620 zł.

c)okres realizacji: 2004.

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – nie wymaga pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.2.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w Gierczynie na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO w zakresie wykonania 15 punktów świetlnych oraz 1 punktu sterowania

a)ilość punktów świetlnych 15  ilość punktów sterowania 1

b)wartość zadania: 40.260 zł.

c)okres realizacji: 2004.

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – nie wymaga pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.3.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego Kamień - Krobica na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO w zakresie wykonania 18 punktów świetlnych.

a)ilość punktów świetlnych 18.

b)wartość zadania: 41.540 zł.

c)okres realizacji: 2004.

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – nie wymaga pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.4.I.  Budowa linii oświetlenia drogowego w Grudzy w zakresie wykonania 45 punktów świetlnych oraz 2 punktów sterowania

a)ilość punków świetlnych 45 ilość punktów sterowania 2

b)wartość zadania: 210.000 zł.

c)okres realizacji: 2005

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – wymaga opracowania map do celów projektowych oraz pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.5.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w Giebułowie - Wola Augustowska na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym EnergiaPro S.A. Oddział Jelenia Góra Rejon Energetyczny Lubań w zakresie wykonania 22 punkty świetlnych oraz 2 punktów sterowania

a)ilość punktów świetlnych 22 ilość punktów sterowania 2

b)wartość zadania: 63.000 zł.

c)okres realizacji: 2005

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – wymaga opracowania map do celów projektowych oraz pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.6.I. Budowa linii oświetlenia Brzeziniec na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym EnergiaPro S.A. Oddział Jelenia Góra Rejon Energetyczny Lubań w zakresie wykonania 45 punktów świetlnych oraz 2 punktów sterowania

a)ilość punktów świetlnych 45 ilość punktów sterowania 2

b)wartość zadania 241.000 zł.

c)okres realizacji: 2006

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – wymaga opracowania map do celów projektowych oraz pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.7.I. Budowa linii oświetlenia w Gajówce na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym EnergiaPro S.A. Oddział Jelenia Góra Rejon Energetyczny Lubań w zakresie wykonania 60 punktów świetlnych oraz 1 punktów sterowania

a)ilość punktów świetlnych  ilość punktów sterowania 1

b)wartość zadania 303.000 zł.

c)okres realizacji: 2006

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – wymaga opracowania map do celów projektowych oraz pozwolenia na budowę.

  - Projekty wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego  Gminy Mirsk na lata 2007 – 2010 i dalsze

CEL STRATEGICZNY 6: Mieszkańcy gminy mają swobodny dostęp do świadczeń zdrowotnych

Projekt 6.1.I.  Dostosowanie budynku SP ZOZ  Gminy Mirsk do  wymogów technicznych

Program dostosowawczy SP ZOZ Gminy Mirsk opracowano na podstawie stanu faktycznego obiektów przychodni oraz postanowienia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śl. w sprawie opinii o spełnieniu wymagań sanitarnych pomieszczeń i urządzeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk. Realizacja programu ma na celu spełnienie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. z późniejszymi zmianami. Zadania przedstawione w programie dostosowawczym zostały podzielone na okresy realizacji w poszczególnych latach. Wykonanie zadań będzie podlegało weryfikacji ze względu na możliwość dokonania zmian organizacyjnych w zakładzie.

## Program modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Mirsku przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Zakres |
| --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji technicznej |
| 2. | wykonanie natrysków przy szatniach pracowników |
| 3. | wykonanie kabiny higienicznej przy szatni przeznaczonej dla kobiet |
| 4. | urządzenie pokoju śniadań dla pracowników |
| 5. | wykonanie punktu wodnego i zlewu w składziku porządkowym |
| 6. | przystosowanie kabin ustępowych dla pacjentów w wózkach inwalidzkich |
| 7. | wyposażenie korytarzy i węzłów sanitarnych w pochwyty przyścienne |
| 8. | wyposażenie budynku przychodni w dźwig |
| 9. | przeniesienie poradni „K” na parter przychodni |
| 10. | zapewnienie właściwej komunikacji w wózkarni |
| 11, | wykonanie kabiny higieny osobistej przy poradni „K” |

# Etapy realizacji:

| Lp. | Lata | Zakres robót | Koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2007 - 2008 | Roboty modernizacyjne | 642.500 |
| RAZEM | 642.500 |

CEL STRATEGICZNY 8: Gmina dysponuje atrakcyjną ofertą w zakresie rekreacji, kultury oraz sportu

Projekt 8.5.II. Modernizacja sali miejskiej w Mirsku.

Możliwość przeprowadzenia wszelkiego rodzaju spotkań i imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Mirsk oraz umożliwienie prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć kulturalnych w zorganizowanych sekcjach: teatralnej, muzycznej, modelarskiej itp. w pomieszczeniach sali miejskiej w Mirsku  zmusza do utrzymywania w należytym stanie technicznym użytkowanych pomieszczeń oraz wskazuje na celowość funkcjonowania tego typu obiektu.

W związku z powyższym w celu zapewnienia optymalnych warunków do eksploatacji obiektu niezbędne jest wykonanie termomodernizacji budynku polegającej na dociepleniu stropodachu, wykonaniu nowej elewacji wraz z dociepleniem oraz wymianą istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię olejową.

Możliwość zaadaptowania nieużywanych pomieszczeń gospodarczych, w przybudówce do budynku głównego, na cele magazynowe,  wymagałaby  niewielkich nakładów finansowych a pozwoliłaby na prawidłowe przechowywanie rekwizytów niezbędnych do przedstawień teatralnych i innych  rzadziej  używanych przedmiotów i elementów wyposażenia.

Orientacyjny koszt modernizacji i remontu budynku sali miejskiej w Mirsku zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość w złotych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji technicznej | 15.000,00 |  |
| 2. | Docieplenie stropodachu i remont wnętrza | 65.000,00 |  |
| 3. | Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem | 100.000,00 |  |
| 4. | Modernizacja kotłowni wraz z wymiana kotła c.o. i budową magazynu oleju | 80.000,00 |  |
| 5. | Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele magazynowe | 20.000,00 |  |
| 6. | O g ó ł e m | 300.000,00 |  |

Projekt 8.6.II.  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży wiejskiej dostępu do placówki kulturalno – oświatowej jaką stanowi na terenie wsi świetlica, w której mogli by uczestniczyć w zorganizowanych kołach zainteresowań, takich jak klasy językowe, komputerowe z dostępem do internetu itp.) skłania do utrzymywania w należytym stanie technicznym budynku  świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach.

W tym celu należy w trybie pilnym  rozwiązać problem gospodarki wodno – ściekowej poprzez wybudowanie własnej studni lub do czasu zwodociągowania wsi zaopatrzenie się w wodę ze studni sąsiadów, oraz wybudowanie bezodpływowego szamba.

Zniszczona elewacja wymaga pilnego remontu polegającego na uzupełnieniu ubytków, wykonaniu podokienników, i pomalowaniu.

Po wykonaniu doprowadzenia wody i stworzeniu możliwości odprowadzenia ścieków istnieje konieczność wykonania robot wykończeniowych w sanitariatach . W pozostałych pomieszczeniach należało by przeprowadzić roboty remontowe polegające na odnowieniu przez pomalowanie.

Orientacyjny koszt wykonania robót inwestycyjno – remontowych w  budynku świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość w złotych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie dokumentacji technicznej | 5.000,00 |  |
| 2. | Wykonanie doprowadzenia wody | 10.000,00 |  |
| 3. | Wykonanie osadnika i wykonanie przyłącza | 15.000,00 |  |
| 4. | Wykonanie remontu elewacji | 20.000,00 |  |
| 5. | Roboty wykończeniowe w sanitariatach i zapleczu technicznym | 15.000,00 |  |
| 6. | Malowanie pomieszczeń | 6.000,00 |  |
| 7. | O g ó ł e m | 61.000,00 |  |

Projekt 8.7.II.  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy.

Z uwagi na pogarszający się stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej w Przecznicy zachodzi pilna  potrzeba wykonania kapitalnego remontu. Prowadzone bieżące remonty bieżące nie zatrzymają na dłużej dalszego pogarszania się stanu technicznego obiektu.

Pierwszym krokiem w kierunku ratowania budynku przed zniszczeniem jest całkowita wymiana pokrycia dachowego. Istniejące pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej, wyeksploatowane kilkudziesięcioletnim użytkowaniem, wielokrotnie naprawiane nie nadaje się już do remontu. Istniejąca stolarka okienna częściowo spróchniała, wypaczona i zdekompletowana nadaje się w całości do wymiany. Elewacja wykonana z desek wymaga częściowej wymiany i impregnacji. Wewnątrz budynku należałoby zakończyć wymianę instalacji elektrycznych  oraz wykonać roboty malarskie we wszystkich pomieszczeniach. Wykonania robót wykańczających wymaga pomieszczenie sanitariatu. Należało by również zamontować wkład kominkowy z zamknięta komorą spalania, służącego do ogrzewania pomieszczeń.

Do czasu wykonania wiejskiej sieci kanalizacyjnej należałoby wyremontować „ suche toalety” zlokalizowane w przyległym budynku.

Wykonanie powyższych robót remontowych przyczyni się zapewne do stworzenia przyzwoitej bazy lokalowej umożliwiającej prowadzenie działalności kulturalno – rekreacyjnej dla dzieci, młodzieży jak również dorosłych mieszkańców wsi Przecznica.

Orientacyjny koszt wykonania robót inwestycyjno – remontowych w  budynku świetlicy wiejskiej w Przecznicy zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość w złotych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana pokrycia dachowego | 50.000,00 |  |
| 2. | Wymiana stolarki okiennej drewnianej | 18.000,00 |  |
| 3. | Remont elewacji | 10.000,00 |  |
| 4. | Wymiana instalacji elektrycznej na parterze | 3.000,00 |  |
| 5. | Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń | 10.000,00 |  |
| 6. | Roboty wykończeniowe sanitariatu | 5.000,00 |  |
| 7. | Zamontowanie kominka | 5.000,00 |  |
| 8. | Remont suchych sanitariatów | 5.000,00 |  |
| 9. | O g ó ł e m | 106.000,00 |  |

Projekt 8.8.II.  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu.

Użytkowany budynek świetlicy wiejskiej w Kamieniu z uwagi na pogarszający się stan techniczny budynku wymaga pilnego remontu. Doraźne prace remontowe pozwoliły na stworzenie w miarę przyzwoitych warunków do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć kulturalnych i przeprowadzania imprez okolicznościowych. Przede wszystkim zaś umożliwiają  doskonalenie swoich umiejętności przez zespół folklorystyczny „Podgórzanie”, który w budynku świetlicy znalazł swoją stałą siedzibę.

W celu zachowania należytego stanu technicznego budynku i niedopuszczeniu do dewastacji należałoby w trybie pilnym wymienić istniejące pokrycie dachowe, naprawić więźbę dachową poprzez jej częściową wymianę i zaimpregnowanie. Możliwość korzystania z pomieszczenia na poddaszu stwarza potrzebę trwałego wydzielenia części strychu na potrzebną komunikację. Duże koszty i problemy związane z ogrzaniem budynku skłaniają do dokonania ocieplenia elewacji i wykonania ogrzewania elektrycznego.

Z uwagi na skanalizowanie wsi Kamień niezbędne jest wykonanie przyłącza i modernizacja sanitariatów. Natomiast wymiany na nowy wymaga hydrofor zapewniający dostawę wody do budynku.

Wykonanie powyższego zakresu robót przyczyni się do zapewnienia przyzwoitych warunków do użytkowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Kamieniu.

Orientacyjny koszt wykonania robót inwestycyjno – remontowych w  budynku świetlicy wiejskiej w Kamieniu zawiera poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość w złotych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej | 40.000,00 |  |
| 2. | Wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem | 18.000,00 |  |
| 3. | Adaptacja strychu | 5.000,00 |  |
| 4. | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i wymiana hydroforu | 8.000,00 |  |
| 5. | Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń | 4.000,00 |  |
| 6. | Roboty wykończeniowe sanitariatu | 8.000,00 |  |
| 7. | Zamontowanie ogrzewania elektrycznego | 4.000,00 |  |
| 9. | O g ó ł e m | 87.000,00 |  |

CEL STRATEGICZNY 9: Nowoczesny system oświaty

# Projekt 9.2.II. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mirsku i budowa sali  gimnastycznej.

Stan istniejący:

Szkoła Podstawowa w Mirsku składa się z trzech oddzielnych obiektów położonych w różnych częściach miasta. Największy obiekt to budynek z  siedzibą dyrekcji szkoły położony przy ul. Betleja o kubaturze - 6.560 m2, następne budynki  położone są przy ul. Spacerowej o kubaturze – 3.237 m3 i ul. Betleja – świetlica o kubaturze - 1.764 m3 . Budynki te za wyjątkiem obiektu przy ul. Betleja są adaptowane z dawnych budynków mieszkalnych i nie posiadają sali gimnastycznej. Dla potrzeb prowadzenia lekcji wychowania fizycznego w budynku Przedszkola Publicznego przy ul. Betleja wykonano salę do ćwiczeń kosztem 2 sal lekcyjnych. Pomieszczenie to nie spełnia żadnych wymogów sali gimnastycznej z uwagi na zbyt małą wysokość (3m pomniejszone podciągiem na wysokości 2,60m) oraz wymiarami 16,90 x 8,00 mb. Stanowi jedynie pomieszczenie do ćwiczeń gimnastycznych. Rozwiązaniem na poprawę sytuacji była rozpoczęta w latach 1984 - 1985  budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, centralną kotłownią oraz łącznikiem z budynkiem szkoły i pomieszczeniami dydaktycznymi. Budowę przerwano z uwagi na brak środków finansowych na etapie stan surowy parteru. Stan ten istnieje do dnia dzisiejszego.

Zamierzenia z lat ubiegłych mogą zostać zrealizowane w dzisiejszych czasach przy pozyskaniu środków strukturalnych z Unii Europejskiej.

Założenia dla budowy:

W miejscu istniejącej zabudowy sali sportowej z lat ubiegłych, po jej wyburzeniu można zaprojektować i zrealizować nowoczesną halę sportowo – widowiskową o pełnych wymiarach do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny.  Z widownią na minimum 100 miejsc siedzących oraz zapleczem techniczno – socjalnym i łącznikiem z budynkiem szkoły.

Wraz z projektowaniem hali sportowo – widowiskowej należy zaprojektować rozbudowę szkoły o dodatkowe sale lekcyjne, stołówkę, świetlicę oraz boiska do gier zespołowych i niezbędną infrastrukturę.

Szczegółowe założenia techniczno – ekonomiczne będą opracowane dla obiektu, którego koszt realizacyjny zamknie się w przedziale 4.000.000 zł a okres realizacji w latach 2007 – 2013.

CEL STRATEGICZNY 16: Stworzona została właściwa sieć dróg lokalnych (mających odpowiednie parametry techniczne) wraz z infrastrukturą

Projekt 16. 1. Modernizacja ulic Mirska.

Projekt 16.1.2.II. Modernizacja ulicy Osiedle Lniarskie II w zakresie: wykonania kanalizacji deszczowej, ustawienia krawężników, wykonania jednostronnie chodnika dla pieszych, wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej,

a)długość drogi – 315 mb, powierzchnia drogi – 1.575 m2, powierzchnia chodnika – 472,5 m2, długość kanalizacji deszczowej – 250 mb, warstwa odsączająca gr 10 cm. podbudowa tłuczniowa 25 cm, nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm.

b. Wartość projektu   268.000 zł.

c)okres realizacji: 2009 r.

d)realizacja zadania wymaga opracowania projektu budowlanego-wykonawczego oraz pozwolenia na budowę.

Projekt 16.1.3.II Modernizacja ulicy Cichej w zakresie: wykonania kanalizacji deszczowej     (wykonanie 4 krat ściekowych), oraz  nawierzchni bitumicznej,

a) długość drogi – 144 mb, powierzchnia drogi – 1050 m2, nawierzchnia bitumiczna 6 cm. kanalizacja deszczowa wykonanie i podłączenie 4 studni ściekowych

b) wartość  projektu. RAZEM; 165.000 zł.

c) okres realizacji: 2007

Projekt 16.1.4.II. Modernizacja ulicy Zdrojowej w zakresie: wykonania kanalizacji deszczowej ( ścieki uliczne 12 szt.), wykonanie nowych chodników z kostki POLBRUK oraz nawierzchni bitumicznej,

a)długość drogi – 895 mb, powierzchnia jezdni – 6550 m2, powierzchnia chodnika – 2500 m2, nawierzchnia bitumiczna gr. 8 cm.

b) wartość zadania:  roboty ziemne i rozbiórkowe  50.000 zł. kanalizacja deszczowa  15.000 zł., chodniki 287.000 zł. nawierzchnia bitumiczna 262.000 zł. RAZEM;  614.000 zł.

c)realizacja zadania wymaga opracowania projektu budowlanego-wykonawczego oraz zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego na budowę

Projekt 16.2. Modernizacja dróg gminnych.

Projekt 16.2.5.II. Modernizacja  drogi nr 112705 D  w Giebułtowie  w zakresie wykonania podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej na odcinkach o łącznej długości  850 mb.

a)długość drogi 850 mb., powierzchnia jezdni 2550 m2, utwardzenie poboczy o długości 1700 mb,

b)wartość zadania: 300.000 zł.

c)okres realizacji: 2007 r.

d)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.6.II. Modernizacja drogi gminnej nr 11207D  Giebułtów Augustów – przez wieś w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  6 cm. na odcinku 950 mb.

a)długość drogi 950 mb., powierzchnia jezdni 2.850 m2, utwardzenie poboczy o długości 1900 mb,

b)wartość zadania: 150.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.7.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112717 D  Gierczyn – przez wieś w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  6 cm. na odcinku 1300 mb.

a)długość drogi 1300 mb., powierzchnia jezdni 3.900 m2, utwardzenie poboczy o długości 2600 mb,

b)wartość zadania: 200.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.8.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112721 D  Mlądz - Przecznica w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  6 cm. na odcinku 550 mb.

a)długość drogi 550 mb., powierzchnia jezdni 1.650 m2, utwardzenie poboczy o długości 1100 mb,

b)wartość zadania: 90.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.9.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112723 D  Przecznica – przez wieś w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  6 cm. na odcinku 1050 mb.

a)długość drogi 1050 mb., powierzchnia jezdni 3.150 m2, utwardzenie poboczy o długości 2100 mb,

b)wartość zadania: 200.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.10.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112722 D  Przecznica – Rębiszów - Proszowa w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  8 cm. na odcinku 1400 mb.

a)długość drogi 1400 mb., powierzchnia jezdni 8.400 m2, utwardzenie poboczy o długości 2800 mb,

b)wartość zadania: 700.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

d) realizacja przy udziale PRI-BAZALT Rębiszów do 25 %.

Projekt 17.2.11.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112725 Proszowa – Kłopotnica – kop.bazaltu Góra Kamienista w zakresie odbudowy odwodnienia, wzmocnienia podbudowy oraz wykonania nawierzchni bitumicznej grubości  8 cm. na odcinku 1900 mb.

a)długość drogi 1900 mb., powierzchnia jezdni 9.500 m2, utwardzenie poboczy o długości 3800 mb,

b)wartość zadania: 750.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

d)realizacja przy udziale NCC Industri Kruszywa do 25%.

Projekt 16.2.12.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112726 D  Kłopotnica – przez wieś w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  6 cm. na odcinku 1100 mb.

a)długość drogi 1100 mb., powierzchnia jezdni 3.300 m2, utwardzenie poboczy o długości 2600 mb,

b)wartość zadania: 180.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.13.II. Modernizacja II odcinków drogi gminnej nr 112727 D Kwieciszowice przez wieś w zakresie wykonania podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej na odcinkach o łącznej długości  750 mb.

a)długość drogi 750 mb., powierzchnia jezdni 2250 m2, utwardzenie poboczy o długości 1500 mb,

b)wartość zadania: 180000 zł.

c)realizacja 2007

d)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.14.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113262D przez Kwieciszowice w zakresie wykonania podbudowy, odbudowy odwodnienia i wykonania nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm na odcinku o łącznej długości  670 mb.

a)długość drogi 670 mb., powierzchnia jezdni 2010 m2, utwardzenie poboczy o długości 1340 mb,

b)wartość zadania: 100.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.15.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 112733 D w Rębiszowie w zakresie wykonania podbudowy, odbudowy odwodnienia i wykonania nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej długości  1100 mb. Remont obiektu mostowego.

a)długość drogi 1100 mb., powierzchnia jezdni 3300 m2, utwardzenie poboczy o długości 2200 mb,

b)wartość zadania: 200.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.16.II. Modernizacja drogi gminnej nr 11206 D Giebułtów – Giebułtów Augustów  w zakresie wykonania odwodnienia, podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej grubości  8 cm. na odcinku 1400 mb. i nawierzchni o grubości 6 cm. na odcinku 1200 mb.

a)długość drogi 2600 mb., powierzchnia jezdni 12.000 m2, utwardzenie poboczy o długości 5200 mb,

b)wartość zadania: 140.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.2.17.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 12736 D w Rębiszowie w zakresie wzmocnienia podbudowy, odbudowy odwodnienia i wykonania nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm. na odcinku o łącznej długości  900 mb.

a)długość drogi 900 mb., powierzchnia jezdni 2010 m2, utwardzenie poboczy o długości 1800 mb,

b)wartość zadania: 180.000 zł.

c)realizacja inwestycji na podstawie zgłoszenia do nadzoru budowlanego.

Projekt 16.3. Oświetlenie dróg i ulic

Projekt 16.3.8.II. Budowa linii oświetlenia drogowego Mirsk – Mroczkowice droga wojewódzka nr 361  w zakresie wykonania 100 punktów świetlnych oraz 3 punktów  sterowania na trasie Mroczkowice - Mirsk Al.Wojska Polskiego.

a)ilość punktów świetlnych 100 ilość punktów sterowania 3

b)wartość zadania 800.000 zł.

c)termin realizacji 2009/20010

d)realizacja      inwestycji   na    podstawie  dokumentacji    technicznej  – nie

wymaga pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.9.II.  Budowa linii oświetlenia w Kłopotnicy na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO w zakresie wykonania 24 punktów świetlnych oraz 2 punktów sterowania

a)ilość punktów świetlnych 24 ilość punktów sterowania 2

b)wartość zadania: 100.000 zł.

c)okres realizacji: 2008.

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – nie wymaga pozwolenia na budowę.

Projekt 17.3.10.II.  Budowa linii oświetlenia  w Giebułtów Augustów  w zakresie wykonania 38 punktów świetlnych oraz 2 punktów sterowania

a)ilość punktów świetlnych 38 ilość punktów sterowania 2

b)wartość zadania: 196.000 zł.

c)okres realizacji: 2007.

d)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – wymaga pozwolenia na budowę.

Projekt 16.3.11.II. Budowa linii  oświetlenia  Giebułtów – Giebułtówek

w zakresie wykonania  punktów świetlnych oraz 2 punktów sterowania

a)ilość punktów świetlnych ilość punktów sterowania 2

b)okres realizacji: 2010.

c)realizacja inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej – wymaga pozwolenia na budowę.

# Zestawienie syntetyczne – powiązania projektów z celami i zadaniami określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Mirsk

| Lp. | Projekt | Cel | Zadanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt 1.1.I. Budowa kanalizacji (sanitacja 13 sołectw) i rozbudowa oczyszczalni ścieków. | CEL 1: Na terenie gminy wypracowany i wdrożony został kompleksowy system gospodarki wodno – ściekowej | 1.1. Budowa wodociągów, kanalizacji oraz lokalnych oczyszczalni na terenie gminy |
| 2 | Projekt 1.2.I. Wodociągowanie gminy. |  |  |
| 3 | Projekt 2.1.I. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Mirsku | CEL 2: Rozwiązano problem "dzikich wysypisk śmieci" oraz wprowadzono system segregacji śmieci | 2.3. Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Mickiewicza |
| 4 | Projekt 6.1.I. Dostosowanie budynku SP-ZOZ Gminy Mirsk do wymogów technicznych | CEL 6: Mieszkańcy gminy mają swobodny dostęp do świadczeń zdrowotnych | 6.1. Dostosowanie obiektów służby zdrowia do wymogów formalnych |
| 5 | Projekt 8.1.I. Modernizacja stadionu miejskiego w Mirsku | CEL 8: Gmina dysponuje atrakcyjną ofertą w zakresie rekreacji, kultury oraz sportu | 8.1. Modernizacja stadionu miejskiego |
| 6 | Projekt 8.2.I. Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką , swietlicą i zapleczem lokalnych organizacji w Rębiszowie |  | 8.2. Budowa budynku użyteczności publicznej z biblioteką , swietlicą i zapleczem lokalnych organizacji w Rębiszowie |
| 7 | Projekt 8.3.I Przystanek turystyczny , adaptacja wieży kościelnej na wieżę widokową oraz kompleksowy remont kościoła zabytkowego w Grudzy |  | 8.3. Przystanek turystyczny , adaptacja wieży kościelnej na wieżę widokową oraz kompleksowy remont kościoła zabytkowego w Grudzy |
| 8 | Projekt 8.4.I Remont wieży ciśnień |  | 8.4 Remont wieży ciśnień |
| 9 | Projekt 8.5.II. Modernizacja sali miejskiej w Mirsku |  | 8.5.. Modernizacja sali miejskiej w Mirsku 8.6. Modernizacja świetlic wiejskich |
| 10 | Projekt 8.6.II. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kwieciszowicach |  |  |
| 11 | Projekt 8.7.II. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przecznicy |  |  |
| 12 | Projekt 8.8.II. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu |  |  |
| 13 | Projekt 9.1.I. Budowa Gimnazjum Publicznego w Mirsku wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury ZSI-G. | CEL 9: Nowoczesny system oświaty | 9.1. Budowa gimnazjum wraz z modernizacja istniejącej infrastruktury ZSL-G |
| 14 | Projekt 9.2.II. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mirsku o salę gimnastyczną z łącznikiem. |  | 9.2. Rozbudowa szkoły podstawowej przy ulicy Betleja (wraz z budową hali sportowej) |
| 15 | Projekt 15.1.I. Remont Ratusza i otoczenia | CEL 15. Gmina jest estetycznie zagospodarowana | 15.1 Remont Ratusza i otoczenia |
| 16 | Projekt 16.1.1.I. Modernizacja ulicy Wodnej | CEL 16: Stworzona została właściwa sieć dróg lokalnych (mających odpowiednie parametry techniczne) wraz z infrastrukturą | 16.2. Modernizacja dróg i ulic |
| 17 | Projekt 16.1.2.II. Modernizacja ulicy Osiedle Lniarskie II w Mirsku |  |  |
| 18 | Projekt 16.1.3.II. Modernizacja ulicy Cichej |  |  |
| 19 | Projekt 16.1.4.II. Modernizacja ulicy Zdrojowej |  |  |
| 20 | Projekt 16.2.1.I. II etap modernizacji drogi gminnej nr 112719 D przez wieś Mlądz |  |  |
| 21 | Projekt 16.2.2.I. Modernizacja drogi gminnej nr 112718 D Gierczyn - Lasek |  |  |
| 22 | Projekt 16.2.3.I. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 112735D Rębiszów do zakładu obróbki drewna KRAWEX |  |  |
| 23 | Projekt 16.2.4.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112710 Mroczkowice |  |  |
| 24 | Projekt 16.2.3.I. Modernizacja drogi gminnej nr 112705 D Giebułtów |  |  |
| 25 | Projekt 17.2.6.II. Modernizacja drogi gminnej nr 11207D Giebułtów Augustów |  |  |
| 26 | Projekt 16.2.7.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112717 D Gierczyn |  |  |
| 27 | Projekt 16.2.8.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112721 D Mlądz - Przecznica |  |  |
| 28 | Projekt 16.2.9.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112723 D Przecznica |  |  |
| 29 | Projekt 16.2.10.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112722 D Przecznica – Rębiszów – Proszowa |  |  |
| 30 | Projekt 16.2.11.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112725 Proszowa – Kłopotnica – kop. bazaltu Góra Kamienista |  |  |
| 31 | Projekt 16.2.12.II. Modernizacja drogi gminnej nr 112726 D Kłopotnica |  |  |
| 32 | Projekt 16.2.13.II. Modernizacja II odcinków drogi gminnej nr 112727 D Kwieciszowice |  |  |
| 33 | Projekt 16.2.14.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 113262D przez Kwieciszowice |  |  |
| 34 | Projekt 16.2.15.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 112733 D Rębiszów „Jeziorny” – Rębiszów Kościół |  |  |
| 35 | Projekt 16.2.16.II. Modernizacja drogi gminnej nr 11206 D Giebułtów – Giebułtów Augustów |  |  |
| 36 | Projekt 16.2.17.II. Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 12736 D w Rębiszowie |  |  |
| 37 | Projekt 16.3.1.I. Budowa linii oświetlenia drogowego w Proszowej na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO |  | 16. 3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury związanej z drogami |
| 38 | Projekt 16.3.2.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w Gierczynie na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO |  |  |
| 39 | Projekt 16.3.3.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego Kamień - Krobica na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO |  |  |
| 40 | Projekt 16.3.4.I. Budowa linii oświetlenia drogowego w Grudzy |  |  |
| 41 | Projekt 16.3.5.I. Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w Giebułtowie - Wola Augustowska na sieci wspólnej z Koncernem Energetycznym Energia PRO |  |  |
| 42 | Projekt 16.3.6.I. Budowa linii oświetlenia drogowego w Brzezińcu |  |  |
| 43 | Projekt 16.3.7.I. Budowa linii oświetlenia drogowego w Gajówce |  |  |
| 44 | Projekt 16.3.8.I. Budowa linii oświetlenia drogowego Mirsk – Mroczkowice |  |  |
| 45 | Projekt 16.3.9.II. Budowa linii oświetlenia drogowego w Kłopotnicy |  |  |

# Footnotes

( według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.

usługi rynkowe to: “Handel i naprawy”, “Hotele i restauracje”, “Transport, gospodarka magazynowa i łączność”, “Pośrednictwo finansowe”, “Obsługa nieruchomości i firm” oraz “Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna”;

usługi nierynkowe obejmują: “Administrację publiczną i obronę narodową, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne”, “Edukację”, “Ochronę zdrowia i opiekę społeczną”, “Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników”.

# Text boxes

na lata 2004 - 2006

Podmioty gospodarcze według sektorów własności w Mirsku - stan na wrzesień 2004 r.

48 503 osób

:

Ogółem

48 503 osób

:

Ogółem

.

stan na XII 2003r

Ludność Powiatu Lwóweckiego

-

Wleń 4 692

Mirsk  9 349

5 915

Lubomierz

Gryfów Śląski 10 497

Lwówek Śląski 18 239

.

-

Wleń 4 692

5 915

Lubomierz

Gryfów Śląski 10 497

Lwówek Śląski 18 239