Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności obiektów kubaturowych 
w ramach Priorytetu III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Spis treści

WSTĘP	3

I	Wprowadzenie	4

1.1	Zasady ogólne	6

1.2	Podstawowe definicje	7

II	STRUKTURA STUDIUM	8

1	Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie	8

2	Definicja projektu	8

3	Charakterystyka projektu	8

3.1. Podstawowe informacje	8

3.1.1	Tytuł	8

3.1.2	Lokalizacja projektu	8

3.2	Polityka rządowa/regionalna	8

3.3	Potencjał położenia geograficznego	9

3.4	Potencjał społeczno-gospodarczy	9

3.5	Zidentyfikowane problemy	10

3.6	Logika interwencji	10

3.6.1	Cele projektu – oddziaływanie	10

3.6.2	Komplementarność z innymi działaniami/programami	10

3.6.3	Rezultaty	10

3.6.4	Produkty	10

3.7	Analiza instytucjonalna	11

3.7.1	Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.	11

3.7.2	Trwałość projektu	12

3.8	Analiza prawna wykonalności inwestycji	12

4	Analiza techniczna i/lub technologiczna	12

4.1	Ocena techniczna projektu	12

4.2	Opis stanu aktualnego	13

4.3	Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji	13

5	Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora	14

5.1	Ocena usługi związanej z przedsięwzięciem	14

6	Analiza finansowa	14

6.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	14

6.2	Źródła finansowania projektu	15

6.3	Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów	15

6.4	Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora	15

6.5	Rachunek zysków i strat dla projektu.	16

6.6	Rachunek przepływów pieniężnych Inwestora w okresie realizacji  i eksploatacji inwestycji.	16

6.7	Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia	16

7	Analiza ekonomiczna	17

7.1	Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej	17

7.2	Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji	18

7.3	Analiza wskaźnikowa	19

8	Analiza oddziaływania na środowisko	20

9	Podsumowanie i wnioski	20

# WSTĘP

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób przygotowujących Studia Wykonalności dla obiektów kubaturowych w ramach Priorytetu III – Rozwój Lokalny - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dokument ten zawiera wytyczne dotyczące założeń, prezentacji parametrów oraz metodologii obliczeń wykonywanych dla danego projektu w ramach Studium Wykonalności.

Głównym celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania Studiów Wykonalności w ramach ZPORR oraz osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji. Wytyczne mają ułatwić proces przygotowywania Studiów Wykonalności przez beneficjentów oraz oceny projektów przeprowadzanej przez Panel Ekspertów.

Natomiast jeśli beneficjent końcowy już przygotował studium wykonalności 
z pominięciem niektórych elementów wymienionych w przedstawionym materiale to 
z formalnego punktu widzenia nie musi o nie uzupełniać swojego dokumentu, dla celów złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach ZPORR do Urzędu Marszałkowskiego.

# I	Wprowadzenie

Przykładowe rodzaje  obiektów kubaturowych zgodnie z założeniami Uzupełnienia ZPORR w ramach Priorytetu III to:

- lokalne ośrodki zdrowia i szpitale;

- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, w tym sale gimnastyczne, infrastruktura sportowa;

- inne obiekty publiczne świadczące podstawowe usługi dla społeczności lokalnej, w tym obiekty znajdujące się na terenie podlegającym rewitalizacji.

W przypadku niektórych inwestycji finansowanych w ramach Priorytetu III ZPORR ocena finansowa inwestycji i jej bezpośrednich skutków odgrywa mniejszą rolę w stosunku do oceny korzyści społecznych. Jednakże projekty takie także powinny przyczyniać się do rozwoju gospodarczego regionu, powiatu, czy gminy. Dlatego też – w przypadku niektórych typów projektów: np. kultura, turystyka, ochrona zdrowia - oprócz badania bezpośrednich skutków inwestycji zachodzi konieczność badania zgodności programowej działań prowadzonych przez beneficjenta i jego statusu w kontekście celów programu. Wobec tego przedsięwzięcie takie należy ocenić  wielopłaszczyznowo.

W celu ułatwienia porównywalności wyników zachodzi konieczność rekomendacji zbliżonej metodologii obliczeń wszystkim wnioskodawcom i jednoznacznego zdefiniowania danych wejściowych.

Ocenę finansową przedsięwzięcia należy wykonać z punktu widzenia inwestora. Na etapie analizy finansowej obliczamy jakie efekty finansowe wywoła przedsięwzięcie 
w przepływach pieniężnych inwestora, następnie w analizie ekonomicznej wskazujemy skutki przedsięwzięcia dla społeczeństwa.

Ze względu na trudności związane z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych przyjęto, iż dla projektów z zakresu Działania 3.5. - Lokalna Infrastruktura Społeczna - kryterium ekonomicznego oddziaływania projektu na otoczenie nie będzie oceniane w ramach ZPORR. Natomiast kryterium to będzie oceniane dla projektów w ramach Działań 3.1-3.3.

W celu przygotowania analizy ekonomicznej dla potrzeb wykonania Studium Wykonalności  analizę ekonomiczną dla projektów w ramach Działań 3.1-3.3 i 3.5. można przeprowadzić za pomocą  przedstawionych w niniejszym dokumencie metod. W takim przypadku zachodzi konieczność analizy na przykład (w zależności od celów działania):

- sytuacji społeczno-gospodarczej beneficjenta,

- zagrożeń marginalizacji,

- potencjału zmian społeczno-gospodarczych terenu,

- wpływu przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-gospodarcze,

- miejsca realizacji projektu jako centrum rozwoju lokalnego.

W celu uchwycenia efektu dźwigni operacyjnej (będącej skutkiem wysokich kosztów stałych) obsługi systemów wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy inwestycję nie jest stan „0”, lecz zaniechanie inwestycji. Wynik interwencji 
w stan aktualny należy rozpatrywać względem scenariusza zaniechania interwencji.

## Zasady ogólne

Analiza powinna być wykonana w cenach stałych. Każda wielkość powinna zostać wyrażona w cenach aktualnych. Zakładamy, więc przedstawianie wielkości w ujęciu realnym zakładając zamrożenie cen (ceny stałe). Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym (zakładając aktualną inflację).

Przedstawiamy więc, wszystkie wielkości w ujęciu realnym, dodatkowo zakładając zamrożenie cen. Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym (zakładając aktualną inflację).

Chcąc utrzymać konsekwentnie to założenie do wszystkich wielkości analizy podobnie należy postąpić w przypadku amortyzacji. Należy wówczas zastosować urealnienie nominalnych stawek amortyzacji według niżej podanych wskaźników inflacji. W celu uproszczenia obliczeń dopuszczalne jest również zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania.

Symulacje finansowe należy przedstawić w okresie najbliższych 10 lat, ale analizą (np. obliczenia wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu. Jako okres technicznego życia obiektów należy przyjąć okres 20 lat.

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania.

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia.

Projekcje wielkości makroekonomicznych należy przyjąć zgodnie z  dokumentem sporządzonym na zlecenie MGPiPS pt. „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 20010, 2013-15”. Kluczowe zmienne zostały zamieszczone 
w tabelce poniżej:

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roczny wzrost PKB [%] | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| inflacja CPI [%] | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |

## Podstawowe definicje

BENEFICJENT KOŃCOWY - W przypadku projektów inwestycyjnych instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Dla celów przygotowania Studium Wykonalności można również stosować termin - Zamawiający.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA – obszar, który zamieszkują potencjalni odbiorcy usług oferowanych przez inwestora w realizowanym obiekcie

PROJEKT - działanie zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu. Projekt traktowany jest równorzędnie z przedsięwzięciem, jeśli stanowi ostatni etap do osiągnięcia celu. Jeżeli przedsięwzięcie wiąże się z uruchomieniem usług, jako skutki przedsięwzięcia rozpatrujemy skutki realizacji obiektu i usług, więc nakłady inwestycyjne związane 
z programem, koszty zmiany kosztów, przychodów inwestora i badamy w analizie finansowej.

ZADANIE - wyodrębniona technicznie część przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagająca oddzielnego pozwolenia na budowę.

ETAP PROJEKTU (PRZEDSIĘWZIĘCIE) – występuje wówczas, gdy oprócz zadań realizowanych w tym etapie (wnioskowanych) osiągnięcie celu wymaga realizacji innych zadań składających się na kompleksowy projekt. Jeśli aktualnie przedmiotem inwestycji jest jeden etap projektu i w wyniku realizacji tego etapu osiągane są zamierzone cele studium wykonalności można przygotować dla etapu projektu.

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. kubatura budynku).

REZULTATY - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

ODDZIALYWANIE - konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ – nakłady inwestycyjne poniesione 
w okresie budowy. Obejmują prace przygotowawcze (Studia Wykonalności, prace projektowe) i nakłady na rzeczowy majątek trwały.

NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI – nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, czyli nakłady odtworzeniowe.

# II	STRUKTURA STUDIUM

# Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie

W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.:

- celów (oddziaływania) projektu,

- rezultatów,

- produktów,

- przewidywanych nakładów inwestycyjnych,

- harmonogramu projektu oraz trwałości,

- wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,

- beneficjentów końcowych.

Rozdział ten powinien w prostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotowania technicznego, języku omówić podstawowe wyniki studium.

# Definicja projektu

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.

# Charakterystyka projektu

3.1. Podstawowe informacje

### Tytuł

Tytuł powinien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu.

### Lokalizacja projektu

Nazwa województwa i miejscowości, w której/rych będzie realizowany projekt. Można podać również  inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji.

## Polityka rządowa/regionalna

Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Należy opisać możliwie wyczerpująco wszystkie aspekty związane z polityką krajową/regionalną w kontekście realizacji projektu. W punkcie tym należy przede wszystkim wskazać na powiązanie projektu 
z celami strategii rozwoju regionalnego województwa, a także z innymi dokumentami strategicznymi np. Wojewódzkie Programy Ochrony Zdrowia, Plany Rozwoju Lokalnego, Lokalne Programy Rewitalizacji (o ile istnieją i są przez realizację działania wymagane) oraz  aktów prawnych i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia realizacji działania/projektu.

## Potencjał położenia geograficznego

Należy określić obszar oddziaływania inwestycji, a także uzasadnić  miejsce realizacji projektu z punktu widzenia rozwoju lokalnego. W przypadku terenów zagrożonych marginalizacją można określić przyczyny i miary trwałej peryferyzacji obszarów wiejskich, marginalizacji dużych grup mieszkańców zdegradowanych społecznie 
i ekonomicznie miast, dzielnic miast oraz zdegradowanych obszarów po-przemysłowych 
i po-wojskowych. W punkcie tym można również podać cechy społeczno-ekonomiczne wynikające ze specyfiki położenia geograficznego (np. odizolowanie od ośrodków rozwoju gospodarczego), sytuację społeczno-gospodarczą, gęstość zaludnienia. Poza tym 
w punkcie można określić położenie i odległość od najbliższych placówek prowadzących podobną działalność, zdolność do wypełniania  funkcji oraz obsługi większej ilości osób (ważne dla sektora edukacji i zdrowia). Czynniki konkurencyjności położenia geograficznego stanowiące szansę dla rozwoju lokalnego.

## Potencjał społeczno-gospodarczy

W punkcie tym można przeprowadzić analizę poziomu: bezrobocia (min ostatnie pięć lat), wykształcenia ludności, dochodów ludności, udziału przychodów ze źródeł socjalnych, wieku mieszkańców, poziomu inwestycji.

Poza tym – głównie w przypadku projektów rewitalizacyjnych -  powinna nastąpić ocena głównych barier rozwoju wspieranego terenu pod względem następujących czynników:

- wykształcenie mieszkańców,

- przedsiębiorczość mieszkańców,

- poziom infrastruktury społecznej i technicznej,

- niewielka dywersyfikacja zatrudnienia,

- stan istniejącej infrastruktury,

- zanieczyszczenie środowiska naturalnego,

- patologie społeczne,

- przestępczość.

Można również przeprowadzić ocenę poziomu degradacji społecznej, jak również degradacji majątku trwałego o wartości kulturowej.

Poza tym w punkcie tym można wymienić specyficzne cechy terenu i jego czynniki konkurencyjności:

- przemysłowe,

- demograficzne,

- krajobrazowe,

- przyrodnicze,

- kulturowe,

- oświatowe.

## Zidentyfikowane problemy

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich 
i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

## Logika interwencji

### Cele projektu – oddziaływanie

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych.

Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte 
w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu.

Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w UZPORR. Przykładowe cele projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

### Komplementarność z innymi działaniami/programami

Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne 
z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.

### Rezultaty

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Przykładowe rezultaty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”. Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym.

### Produkty

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.).

Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane 
w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Przykładowe produkty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie świadczył projekt ? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane ?

## Analiza instytucjonalna

Punkt ten zawiera informację na temat:

- bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających,

- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp.,

- innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,

- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,

- ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, 
a kontraktorem – wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu nie można określić kto będzie pełnił tę funkcję. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.

Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty:

### Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.

Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu.

Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). Poza tym należy  podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia 
w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, o ile nie są one finansowane ze środków EFRR oraz udziału własnego beneficjenta.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu ?

Poza tym w podpunkcie tym należy opisać, w jaki sposób będzie wdrażany Projekt. Między innymi należy opisać kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie, w jaki sposób zostanie sfinansowana praca komórki odpowiedzialnej za wdrożenie, harmonogram prac przygotowawczych, projektowych oraz otrzymywania odpowiednich zatwierdzeń i zezwoleń oraz harmonogram procesu przetargowego i realizacji Projektu.

### Trwałość projektu

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować 
w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.

Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?

## Analiza prawna wykonalności inwestycji

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu,
 a także mediów pod inwestycję.

# Analiza techniczna i/lub technologiczna

## Ocena techniczna projektu

W punkcie tym należy dokonać opisu charakterystycznych cech technologii, wyposażenia obiektu, a także przedstawić alternatywne warianty technicznego osiągnięcia celu projektu.

Poza tym należy przedstawić architektoniczne i konstrukcyjne cechy obiektu.

Techniczne cechy i rozwiązania przestrzenne oraz funkcjonalne mogą dotyczyć:

- parametrów technicznych projektowanych sal – np.  wykazanie zbieżności 
z celami edukacyjnymi, zdrowotnymi;

- logiki dostosowania budynku do poszczególnych celów - opis funkcjonalności rozwiązań technicznych, wyposażenia;

- przedstawienia sposobu zasilania budynku w media, wewnętrzne sieci, rodzaj paliw;

- wewnętrznych i zewnętrznych systemów komunikacji (parkingi, korytarze);

- znaczących elementów technicznych, takich jak szczególnie ważne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, albo specjalistyczne wyposażenie;

- oceny dostosowania wyposażenia i jego tempa zużycia do celów;

- maksymalnej ilości użytkowników.

## Opis stanu aktualnego

Dla modernizacji należy podać opis stanu technicznego obiektu. Należy również ocenić funkcjonalność obecnej infrastruktury oraz opisać dodatkowe usługi (np. biblioteka, sport i rekreacja, recepcja, gastronomia, stołówki, sklepy, turystyka).

Podajemy również:

- cechy fizyczne: powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia budynków, kubatura budynków, powierzchnia terenów niezabudowanych, ilość miejsc poszczególnych usługach (sal gimnastycznych bibliotek, stołówek);

- ilość użytkowników (na dzień, sezon, rok) i maksymalna pojemność obiektu.

W przypadku nowych obiektów należy określić dotychczasowy sposób zaspakajania danej usługi dla mieszkańców. Należy opisać wszelkie utrudnienia z tego wynikające, a także stopień zaspokojenia mieszkańców w zakresie analizowanych usług.

## Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

W podrozdziale należy określić alternatywny wariant, inną wielkość obiektu, ilość użytkowników, inną metodę osiągnięcia celu. Należy określić również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji. Ważne jest wzięcie również pod uwagę kosztów odbiorców związanych z alternatywnym położeniem obiektu (np. w innej miejscowości lub gminie).

W studium należy przedstawić tylko wnioski z analizy.

Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki przedsięwzięcia.

Na przykład można zastosować  metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

Definicja DGC jest dana poniższym wzorem.

KIt 	– nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

KEt 	– koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

i 	– stopa dyskontowa;

t 	– rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji.

EEt – miara rezultatu

# Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

## Ocena usługi związanej z przedsięwzięciem

Należy określić efektywność dotychczasowych działań inwestora oraz opisać przewidywany plan świadczenia usługi ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości usługi,

- dostosowania usługi do potrzeb rynku pracy,

- poziomu przygotowania i zaangażowania kadry, sposobu rekrutacji.

# Analiza finansowa

Analiza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pieniężnych inwestora w zakresie analizowanej usługi. Koszty i korzyści innych podmiotów określone zostaną w analizie ekonomicznej. W przypadku nowych inwestycji prowadzonej przez inwestora (nowej usługi) w stanie aktualnym należy założyć zerowe wartości.

## Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

- W punkcie tym należy przedstawić dla inwestycji szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowych nakładów na budowę. Należy również określić źródła szacunków (np. kosztorys inwestorski, przetarg, oferty potencjalnych wykonawców, doświadczenia inwestora);

- Aby wyszczególnić wszystkie wydatki w okresie eksploatacji należałoby uwzględnić również nakłady w okresie eksploatacji, tj. zakup ruchomych środków trwałych, urządzeń nie będących składnikiem nakładów na budowę (nie będących kosztem kwalifikowanym), nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnoszące wartość środków trwałych), wymianę wyposażenia technicznego po technicznym okresie użytkowania. Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych, które powodują wzrost wartości środków trwałych (podlegają amortyzacji) z kosztami bieżących napraw, remontów i konserwacji zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych.

## Źródła finansowania projektu

W punkcie tym należy określić szczegółowe źródła finansowania przedsięwzięcia. Wobec tego należy określić podstawowe parametry kredytów: oprocentowanie (określić czy stałe, czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Należy także przedstawić ocenę możliwości finansowych inwestora oraz przedstawić wnioski z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

## Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów

Prognozowana ilość użytkowników, aktualna ilość użytkowników, ilość potencjalnych użytkowników w rejonie.

Należy przedstawić plan przychodów ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów operacyjnych w okresie eksploatacji inwestycji przy założeniu kontynuowania działalności (stan przed) bez realizacji inwestycji (wariant bazowy) oraz jeśli projekt generuje przychody przy założeniu realizacji inwestycji, wraz z kalkulacją i założeniami towarzyszącymi kalkulacji (stan po). Wariant bazowy może również ujmować prognozę zmian parametrów inwestycji np. w wyniku dekapitalizacji majątku. Wówczas inwestycja ma na celu zapobieganie dekapitalizacji. Kalkulacja powinna zakładać wyłącznie wzrost przychodów związanych z wdrażaniem programu realizowanego w danym obiekcie. 
W przychodach należy uwzględnić wszelkie przychody (czesne, roczne prenumeraty,  subwencje państwowe, bilety).

## Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora

Zmianę kosztów operacyjnych inwestora wywołanych przedsięwzięciem należy przedstawić na podstawie kalkulacji różnicy w kosztach pomiędzy wariantem realizacji przedsięwzięcia a wariantem bazowym (zaniechania przedsięwzięcia). W celu wyznaczenia zmiany kosztów należy określić prognozę kosztów przy założeniu zaniechania inwestycji oraz prognozę kosztów przy założeniu jej realizacji. Różnica 
w kosztach pomiędzy tymi planami powinna wynikać wyłącznie z programów związanych z realizacją inwestycji.

Koszty należy przedstawić wg klasyfikacji kosztów rodzajowych wraz z przedstawieniem przyjętych założeń.

Należy również przedstawić plan remontów na cały okres eksploatacji. Remonty bieżące powinny zostać uwzględnione w rachunku wyników w kosztach materiałów i surowców 
i usług obcych.

Należy także przedstawić kalkulację planu amortyzacji w sposób uproszczony. Należy przyjąć amortyzację liniową przy założeniu 20 letniego okresu żywotności ekonomicznej projektu.

## Rachunek zysków i strat dla projektu.

Zadania finansowane w ramach Priorytetu III (oprócz kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje) nie wymagają obliczenia „znaczącego dochodu netto”. Zadań tych nie dotyczą również ograniczenia poziomu dofinansowania wynikające z wartości tego wskaźnika.

Rachunek wyników należy przygotować zgodnie z definicjami określonymi w ustawie 
o rachunkowości (min grupy główne). W rachunku wyników należy ująć wyłącznie zmianę poszczególnych wielkości wywołanych projektem (różnica między stanem po realizacji przedsięwzięcia i wariantem bazowym).

## Rachunek przepływów pieniężnych Inwestora w okresie realizacji 
i eksploatacji inwestycji.

Rachunek należy przeprowadzić zgodnie z definicjami i formatami (min. grupy główne) zawartymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Rachunek służy zbadaniu płynności inwestora w zakresie analizowanej usługi. W przypadku ujemnych przepływów w którymkolwiek roku realizacji lub eksploatacji należy wyjaśnić źródła pokrycia deficytu. Przepływy powinny zawierać zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Należy podać wskaźniki rotacji przyjęte do obliczenia tego zapotrzebowania.

## Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia

W punkcie tym należy określić różnicowe przepływy pieniężne dla inwestora, które powstają w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Zakładamy więc, że bez realizacji przedsięwzięcia wnioskująca instytucja osiągałaby w latach następnych zarówno przychody ze sprzedaży jak i koszty eksploatacji analogiczne do wariantu bazowego (zazwyczaj stanu aktualnego).

Należy uwzględnić nakłady inwestycyjne zgodnie z punktem 6.1

W analizie należy uwzględnić koszty utraconych korzyści (przed, po) – np. budowa obiektu na gruncie, który był dotychczas dzierżawiony – stratę należy wówczas uwzględnić w przepływach

Na podstawie tych przepływów pieniężnych (różnicowych) należy wyznaczyć finansowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia i efektywności środków własnych, czyli IRR przedsięwzięcia i NPV przedsięwzięcia oraz FIRR finansową wewnętrzną stopę zwrotu środków własnych tzw. FIRR/K. W celu obliczenia wskaźników rentowności środków własnych salda ocenianych przepływów pieniężnych należy skorygować o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, czyli dotacje i kredyty (transze spłaty, odsetki).

Obliczenia wskaźników NPV należy wykonać przy stopie dyskonta 6% dla okresu użytkowania obiektu przyjętego jako 20 lat.

# Analiza ekonomiczna

Analizę ekonomiczną możemy podzielić według metodologii oceny na trzy rodzaje:

- CBA Cost-Benefit Analysis, Analiza kosztów i korzyści

- CEA Cost-Effectiveness Analysis, Analiza Efektywności Kosztowej

- MCA Multi-criteria analysis – Analiza wielokryterialna

Jako podstawowy cel przyjęto zapewnienie porównywalności inwestycji. Ze względu na trudności z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych podano 
w niniejszym rozdziale propozycję obliczania miar efektów ekonomicznych, 
które pozwolą panelowi ekspertów dokonać oceny ekonomicznej inwestycji.

Ze względu na trudności związane z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych przyjęto, iż dla projektów z zakresu Działania 3.5. - Lokalna Infrastruktura Społeczna - kryterium ekonomicznego oddziaływania projektu na otoczenie nie będzie oceniane w ramach ZPORR. Natomiast kryterium ekonomicznego oddziaływania projektu na otoczenie będzie oceniane dla projektów 
w ramach Działań 3.1-3.3

W celu przygotowania analizy ekonomicznej dla potrzeb wykonania Studium Wykonalności  w niniejszym rozdziale przedstawiono przykładowe  sposoby obliczania miar efektów ekonomicznych.

## Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu/Średnioroczny koszt

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia.

Efektywność budowy obiektów kubaturowych w ramach Priorytetu III może być oceniana  
w płaszczyźnie ilościowej i jakościowej. Miarą rezultatu będzie ilość użytkowników korzystających z poprawy jakościowych, a także, a właściwie w szczególności planowana liczba nowych użytkowników.

Dlatego proponuje się następujący algorytm do obliczania miary rezultatu:

Miara rezultatu =

= łączna planowana ilość użytkowników * n + ilość nowych użytkowników * m

gdzie:

n, m – wagi, propozycja wartości 0,7; 0,3

Ilość nowych użytkowników zawiera się także w łącznej ilości użytkowników

(Dla obiektów z infrastruktury środowiska, miarą rezultatu jest efekt ekologiczny – podobnie jak w dużych projektach infrastruktury środowiska Priorytetu I)

Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne po realizacji obiektu (wraz 
z amortyzacją, rachunek wyników przedsięwzięcia 6.5)

Roczne koszty operacyjne (eksploatacyjne) – koszty generowane w wyniku realizacji projektu w okresie rocznym. Jest to więc zmiana kosztów wywołana realizacją projektu wraz z amortyzacją (zmiana w roku następnym po realizacji projektu). Amortyzacja stanowi odzwierciedlenie nakładów inwestycyjnych.

## Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji

W punkcie tym należy podać efekty społeczne realizacji inwestycji z pominięciem bezpośrednich efektów ekologicznych. Główny nacisk należy położyć na oddziaływanie projektu inwestycyjnego. W punkcie poprzednim obliczono efektywność kosztową inwestycji, ale z punktu widzenia inwestora. W niniejszym punkcie należy wykazać korzyści innych podmiotów w tym odbiorców.

Specyfika inwestycji objętych zakresem niniejszych wytycznych wiąże się z celami społecznymi. Zakładając, że cel inwestycji jest stały należy określić koszty osiągnięcia celu przy najkorzystniejszym alternatywnym wariancie dla odbiorców usługi. Na przykład podczas budowy szkoły podstawowej należy określić alternatywny wariant polegający na dowozie dzieci do innej najbliższej szkoły posiadającej właściwą infrastrukturę edukacyjno-techniczną do przyjęcia uczniów. Można określić koszty związane z biletami (bez dopłat) lub koszty związane z dodatkowym transportem, czyli zakupem środka lokomocji i obsługą.

Inne efekty zewnętrzne można wycenić stosując porównania opierające się na:

- metodzie efektów produkcyjnych,

- szacowaniu nakładów prewencyjnych i kosztów restytucji,

- szacowanie kosztów odtworzenia,

- metodach hedonicznych,

- metodzie kosztów podróży,

- metodzie deklarowanych preferencji.

Większość z nich opiera się na wykorzystaniu tzw. „mądrości zbiorowej” społecznych uczestników.

Dla wielkości trudnych do wyrażenia w pieniądzu należy:

- wyszczególnić główne korzyści społeczne (rezultaty i oddziaływania);

- przypisać im określone wartości, ale nie koniecznie wyrażone w pieniądzu. Można zastosować dowolną jednostkę wartościującą zjawisko. Głównym kryterium wyboru jednostki powinna być wiarygodność wyrażanego efektu społecznego;

- uzasadnić przedstawione korzyści i metodologię szacunków. Wykazać związki przyczynowo-skutkowe osiągnięcia poszczególnych rezultatów i oddziaływań.

Należy także określić bezpośrednie miejsca pracy, przewidywany okres pracy.

Należy określić prognozę liczby małych i średnich przedsiębiorstw jakie powstaną 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia – jeśli taki związek logiczny istnieje.

Podobnie jak w analizie finansowej wszystkie parametry należy przedstawić jako zmianę względem wariantu bazowego (zaniechania inwestycji).

## Analiza wskaźnikowa

Przykładowe wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

Kubatura obiektu [m3]

Powierzchnia użytkowa[m2]

Ilość zmodernizowanych lub wyposażonych pomieszczeń [szt.]

Wskaźniki efektywności produktu

Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m3]

Nakłady / Powierzchnia użytkowa [PLN/m2]

Nakłady / Ilość pomieszczeń [[PLN/szt.]

Wskaźniki rezultatu:

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych/zmodernizowanych/ wyposażonych pomieszczeń [osoba]

Liczba nowych odbiorców usług [osoba]

Stopień wykorzystania dawnych terenów przemysłowych i wojskowych (powierzchnia w ha)

Kubatura budynków danych baz wojskowych adaptowanych do celów społeczno-gospodarczych [m3]

Wskaźniki efektywności rezultatów

Nakłady / łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych/zmodernizowanych/ wyposażonych pomieszczeń [PLN/osoba]

Nakłady / liczba nowych odbiorców usług [PLN/osoba]

Nakłady / powierzchnia terenów

Nakłady / kubatura budynków danych baz wojskowych adaptowanych do celów społeczno-gospodarczych

Wskaźniki oddziaływania

Poprawa konkurencyjności regionu (efekty z analizy kosztów i korzyści społecznych 3-5 lat po realizacji projektu)

Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 3-5 lat po realizacji projektu

Wskaźniki oceny efektów oddziaływania:

Należy odnieść nakłady inwestycyjne do każdej trwałej korzyści społecznej.

# Analiza oddziaływania na środowisko

W rozdziale należy krótko określić wpływ inwestycji na środowisko (np. streszczenie z raportu wpływu na środowisko – o ile jest wymagany).

Natomiast do wniosku aplikacyjnego należy dołączyć analizę oddziaływania na środowisko sporządzoną zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami w tym Natomiast do wniosku aplikacyjnego można dołączyć analizę oddziaływania na środowisko sporządzoną zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie.

Zgodnie z nimi wpływ realizacji projektu na środowisko jest oceniany za pomocą „Raportu oddziaływania na środowisko” (o ile jest wymagany). Poza tym rodzaje przedsięwzięć mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające przygotowania raportu zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1490).

# Podsumowanie i wnioski

Przedstawienie wniosków z poszczególnych analiz, ocena wykonalności i efektywności inwestycji z finansowego i ekonomicznego punktu widzenia. Przedstawienie rekomendacji dla inwestora dotyczące optymalnego sposobu realizacji inwestycji. Można pominąć ten rozdział załączając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1.

***

Materiał został przygotowany dla Instytucji Zarządzającej ZPORR przez mgr inż. Krzysztofa Bełecha.

# Footnotes

Należy dążyć do rozliczenia projektu w okresie 24 miesięcy.

W punkcie tym należy również wymienić i dokładnie uzasadnić przyczyny ewentualnego opóźnienia realizacji projektu  - w przypadku realizacji projektu przekraczającego 24 m-ce (patrz j.w.).