Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów  Wykonalności w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego

Spis treści

I.	Wprowadzenie	4

1.1.	Zasady ogólne	6

1.2.	Podstawowe definicje	9

II	Struktura Studium	10

1.	Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie	10

2.	Definicja projektu	10

3.	Charakterystyka projektu	10

3.1.	Podstawowe informacje	10

3.2.	Polityka rządowa/regionalna. Powiązanie z aktualną strategią,  w której zawarte są cele rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na terenie kraju/województwa oraz wymogami formalnymi	10

3.3.	Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu	11

3.4.	Zidentyfikowane problemy	12

3.5. Logika interwencji	12

3.5.1. Cele projektu – oddziaływanie	12

3.5.2. Komplementarność z innymi działaniami/programami	12

3.5.3. Rezultaty	12

3.5.4. Produkty	13

3.6. Analiza instytucjonalna	13

3.6.1.Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.	13

3.6.2. Trwałość projektu.	14

3.7.Analiza prawna wykonalności inwestycji	14

4.	Analiza techniczna i/lub technologiczna	15

5.	Analizy specyficzne dla sektora	16

6.	Analiza finansowa	17

7.	Analiza ekonomiczna	18

7.1.	Analiza wrażliwości	20

7.2.	Analiza wskaźnikowa	21

8.	Analiza oddziaływania na środowisko	21

9.	Podsumowanie i wnioski	22

WSTĘP

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób przygotowujących Studia Wykonalności dla projektów z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dokument ten zawiera wytyczne dotyczące założeń, prezentacji parametrów oraz metodologii obliczeń wykonywanych dla danego projektu w ramach Studium Wykonalności.

Głównym celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania Studiów Wykonalności w ramach ZPORR oraz osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji. Wytyczne mają ułatwić proces przygotowywania Studiów Wykonalności przez beneficjentów oraz ocenę projektów przeprowadzaną przez Panel Ekspertów.

Natomiast, jeśli beneficjent końcowy już przygotował Studium Wykonalności 
z pominięciem niektórych elementów to z formalnego punktu widzenia nie musi o nie uzupełniać swojego dokumentu, dla celów złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach ZPORR do Urzędu Marszałkowskiego.

# Wprowadzenie

W procesie przygotowania inwestycji bardzo istotną rolę odgrywa początkowy etap analiz, obejmujący tzw. Studium Wykonalności (ang. feasibility study). Etap ten ma na celu identyfikację możliwości inwestycyjnych oraz określenie zasadności realizacji analizowanej inwestycji.

Studium Wykonalności pozwala uniknąć bezpośredniego przechodzenia od fazy koncepcyjnej do projektu technicznego, bez uprzedniego stopniowego zbadania inwestycji i alternatywnych sposobów jej realizacji. Ponadto opracowanie Studium Wykonalności bardzo często eliminuje konieczność zlecania wielu szczegółowych studiów i projektów tych inwestycji, które już na tym etapie okazują się nieefektywne.

Studium Wykonalności ma na celu:

- wstępne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz głównych parametrów technicznych infrastruktury, urządzeń oraz oprogramowania;

- weryfikację zgodności przedsięwzięcia z przyjętymi strategiami globalnymi 
i lokalnymi, a także z prawodawstwem, normami, standardami i podobnymi wymogami formalnymi;

- oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz określenie ich harmonogramu, co pozwala na zaplanowanie wydatków w okresie realizacji, a także określenie źródeł finansowania;

- ocenę, czy analizowana inwestycja jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia;

- wybór najkorzystniejszego wariantu inwestycji;

- identyfikację potencjalnych problemów związanych z realizacją i eksploatacją analizowanej inwestycji.

Na etapie Studium Wykonalności nie są znane wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne, a także niektóre uwarunkowania związane z realizacją i eksploatacją inwestycji. W tej fazie procesu przygotowania inwestycji większość jej elementów jest szacowana wstępnie, ponieważ zasadniczym celem analizy jest potwierdzenie (lub zanegowanie) celowości realizacji rozpatrywanego przedsięwzięcia.

Na kolejnych etapach przygotowania inwestycji doprecyzowuje się niezbędne dane 
i oszacowania, uzyskując coraz większą dokładność. W zależności od charakteru inwestycji, orientacyjna dokładność oszacowań na etapie Studium Wykonalności powinna znajdować się w przedziale od ± 10% do ± 30%. Należy też zakładać, że koszt przygotowania Studium Wykonalności może stanowić od 0,2% do 3% kosztu całej inwestycji.

Kluczowymi dokumentami projektu z zakresu Społeczeństwa Informacyjnego w ramach ZPORR są:

- Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

- Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006;

- Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata 2004-2006;

- Strategia Rozwoju danego Województwa;

- Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego danego Województwa na lata 2004-2006;

- Dokument roboczy Komisji Europejskiej „Przewodnik w sprawie kryteriów 
i warunków wdrażania Funduszy Strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej”;

- Inne dokumenty programowe dotyczące rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dla danej jednostki administracyjnej, branży, etc. – np. Regionalna Strategia Społeczeństwa Informacyjnego);

- Studium Wykonalności projektu.

## 1.1.	Zasady ogólne

W obszarze Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Działania 1.5. ZPORR należy rozróżnić następujące, podstawowe typy zadań mogące wystąpić podczas realizacji projektów:

- Tworzenie/rozwój/utrzymanie oprogramowania

Ten typ zadania obejmuje zakup, tworzenie lub rozbudowę aktualnie istniejącego oprogramowania. W ramach takiego typu projektu mogą  wystąpić  czynności związane 
z wdrażaniem i  dokumentowaniem oraz z przygotowaniem pracownika do użytkowania systemu informatycznego. Natomiast ten typ zadania nie zawiera zakupu i instalacji sprzętu, gdyż jest to przedmiotem  zadań typu B.

- Instalacja urządzeń teleinformatycznych (sprzęt)

Ten typ zadania obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby projektów

- Budowa pasywnej infrastruktury teleinformatycznej

Ten typ zadania obejmuje budowę infrastruktury pasywnej w ramach tworzenia lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci oraz tworzenia Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, a także inne zadania tworzące infrastrukturę o długim czasie amortyzacji (15 lat).

Uwaga: wprawdzie w ramach ZPORR nie można finansować utrzymania 
i eksploatacji systemów teleinformatycznych, jednakże dla celów analizy finansowej 
i ekonomicznej niezbędne jest uwzględnienie kosztów utrzymania i eksploatacji .

I tak, przykładowo, w projektach  w ramach Działania 1.5  ZPORR „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego” poszczególne typy zadań mogą występować następująco:

- Budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych szerokopasmowych 
i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi i/lub krajowymi

Typ B – urządzenia sieciowe (np. teletransmisja, routery, firewalle, switche, itp.);

Typ C – kanalizacja teletechniczna, maszty, budynki, pomieszczenia, światłowody.

- Budowa, przebudowa  i/lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi i/lub lokalnymi

Typ A – oprogramowanie zarządzające;

Typ B – komputery i urządzenia sieciowe;

Typ C – budynek/lokal.

- Budowa i wdrażanie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania na poziomie wojewódzkim, powiatowym 
i gminnym

Typ A – oprogramowanie platformy elektronicznej;

Typ B – komputery i urządzenia sieciowe, urządzenia do podpisu elektronicznego.

- Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności 
z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w tym m.in. tworzenie systemów informacji przestrzennej (GIS) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej

Typ A – oprogramowanie obiegu dokumentów i archiwizacji;

Typ B – komputery i urządzenia sieciowe, urządzenia peryferyjne;

Typ C – budynek/lokal z wyposażeniem i zabezpieczeniem (np. system archiwizacji 
i przechowywania danych) – jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji projektu.

- Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP)

Typ A – oprogramowanie użytkowe;

Typ B – komputery i urządzenia sieciowe oraz inny sprzęt niezbędny do realizacji projektu;

Typ C – budynek/lokal wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji projektu.

- Budowa i/lub rozbudowa lokalnych i/lub regionalnych bezpiecznych systemów transmisji danych, zwłaszcza na terenach wiejskich i małych miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa)

Typ A – oprogramowanie zarządzające;

Typ B – komputery i urządzenia sieciowe, w tym szyfrujące i do obsługi podpisu elektronicznego (np. teletransmisja, routery, firewalle, switche, itp.);

Typ C – budynek/lokal, infrastruktura pasywna.

Każde z tych zadań musi być oceniane według innych kryteriów, zarówno merytorycznych jak i ekonomicznych. W szczególności różne będą okresy zwrotu z inwestycji, sposób jej prowadzenia oraz parametry ją charakteryzujące.

Analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływy z punktu widzenia wnioskodawcy (inwestora), natomiast w analizie ekonomicznej należy wyszczególnić wpływ inwestycji na wszystkich użytkowników systemu i beneficjentów.

W ramach Działania 1.5. ZPORR ocenie merytoryczno-technicznej przeprowadzonej przez Panel Ekspertów podlegać będzie między innymi kryterium – „Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt”. Kryterium to oceniane będzie przez ekspertów na podstawie informacji zawartych w Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnym. Dlatego też istnieje konieczność przygotowania Studium Wykonalności, które w zakresie analizy ekonomicznej ma za zadanie dostarczyć informacje, które pozwolą ocenić Panelowi Ekspertów efekty społeczne i ekonomiczne inwestycji. Dla przygotowania analizy ekonomicznej w ramach Studium Wykonalności można zastosować analizę kosztów 
i korzyści (CBA).   Natomiast w  przypadku, gdy osiągniętych korzyści nie da się, nawet 
w przybliżeniu, wyrazić w wartościach pieniężnych, wtedy można zastosować  analizę wielokryterialną rezultatów i oddziaływań projektu.

Analizy powinny być wykonane w cenach stałych (jedynie analizy finansowe mogą być wykonane w cenach bieżących). Projekcje wielkości makroekonomicznych należy przyjąć zgodnie z  dokumentem sporządzonym na zlecenie MGPiPS pt. „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 20010, 2013-15”. Kluczowe zmienne zostały zamieszczone w tabelce poniżej:

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roczny wzrost PKB [%] | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| inflacja CPI [%] | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |

## 1.2.	Podstawowe definicje

PROJEKT - działanie lub zestaw działań zmierzających do osiągnięcia pewnego, precyzyjnie określonego celu. Cel ten najczęściej określony jest w wielkościach naturalnych i w przypadku projektów związanych ze Społeczeństwem Informacyjnym, wiąże się z poprawą jakości obsługi komunikacyjnej mieszkańców i dostępu do usług Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) dla mieszkańców danego obszaru. Inwestorem może być pojedynczy podmiot działający w imieniu własnym lub grupy podmiotów posiadających ten sam cel i działających w wymaganych ramach organizacyjnych.

ZADANIE - wyodrębniona technicznie część projektu.

ETAP PROJEKTU – występuje wówczas, gdy oprócz zadań realizowanych w tym etapie (wnioskowanych) osiągnięcie celu wymaga realizacji innych zadań składających się na kompleksowy projekt. Jeśli aktualnie przedmiotem inwestycji jest jeden etap projektu 
i w wyniku realizacji tego etapu osiągane są zamierzone cele to Studium Wykonalności można przygotować dla etapu projektu.

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. rozmiar powstałej infrastruktury pasywnej, przepływność, ilość punktów dostępu, rodzaj i funkcjonalność oprogramowania).

REZULTATY - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

ODDZIAŁYWANIE - konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

NAKŁADY INWESTYCYJNE– nakłady inwestycyjne poniesione w okresie realizacji projektu. Obejmują prace przygotowawcze (Studia Wykonalności, prace projektowe, ekspertyzy) i nakłady na rzeczowy majątek trwały.

NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI – nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, czyli nakłady odtworzeniowe.

# II	Struktura Studium

# Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie

W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.:

- celów (oddziaływania) projektu,

- rezultatów,

- produktów,

- przewidywanych nakładów inwestycyjnych,

- harmonogramu projektu oraz trwałości,

- wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,

- beneficjentów końcowych.

Rozdział ten powinien w prostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotowania technicznego, języku omówić podstawowe wyniki studium.

# Definicja projektu

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.

# Charakterystyka projektu

## 3.1.	Podstawowe informacje

    - Tytuł

Tytuł powinien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddawać  charakter projektu.

3.1.2. Lokalizacja projektu

Należy podać nazwę województwa i miejscowości, w której/rych będzie realizowany projekt. Można podać również  inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji.

## 3.2.	Polityka rządowa/regionalna. Powiązanie z aktualną strategią, 
w której zawarte są cele rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na terenie kraju/województwa oraz wymogami formalnymi

Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Należy opisać możliwie wyczerpująco wszystkie aspekty związane z polityką krajową/regionalną w kontekście realizacji projektu. W punkcie tym należy przede wszystkim wskazać na powiązanie projektu 
z celami strategii rozwoju regionalnego województwa, a także z innymi dokumentami strategicznymi (o ile istnieją i są przez realizację działania wymagane) oraz aktów prawnych i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia realizacji działania/projektu. Jeżeli w danym regionie jest przygotowana i przyjęta Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lub podobnej rangi dokument), należy wykazać zgodność projektu z tym dokumentem.

Punkt ten powinien także przedstawić, w jaki sposób  dany projekt mieści się w ramach warunków gospodarczych oraz rozwoju gospodarczego kraju, a także poszczególnych regionów (województw). Należy wskazać w jaki sposób projekt wychodzi naprzeciw rozwojowi technologicznemu oraz wymaganiom wynikającym z obecnych i spodziewanych przepisów prawa. Z tego punktu Studium Wykonalności musi jasno wynikać w jaki sposób idea projektu wpasowuje się w strukturę warunków ekonomicznych oraz prawnych.

W Studium Wykonalności powinny znaleźć się następujące elementy:

- Opis rządowych dokumentów strategicznych;

- Obowiązki wynikające dla wszystkich stron z obowiązujących i spodziewanych uregulowań prawnych;

- Wyzwania stojące przed samorządem wynikające z budowy Społeczeństwa Informacyjnego.

Dokumenty programowe dotyczące Społeczeństwa Informacyjnego podane są wyżej we wprowadzeniu. Ponadto należy odnieść się do następujących aktów prawnych związanych z elektroniczną administracją (o ile są istotne dla typów planowanych zadań):

- Ustawa o dostępie do informacji publicznej;

- Ustawa o podpisie elektronicznym;

- Ustawa o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne (gdy zostanie uchwalona);

- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- Ustawa o dostępie warunkowym;

- Prawo telekomunikacyjne;

- oraz wymagania zawarte w prawie budowlanym, zagospodarowaniu przestrzennym, innych mających zastosowanie aktach prawnych.

## 3.3.	Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu

Punkt ten opisuje kluczowe cechy odpowiedniego dla badanego projektu sektora/terenu na tyle dokładnie, aby zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Na przykład dane demograficzne,  ekonomiczne, finansowe, stopa bezrobocia itp.

## 3.4.	Zidentyfikowane problemy

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów i potrzeb, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, 
a badaną analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

Identyfikacja projektu rozpocznie się od rozpoznania problemów odczuwanych w danej sytuacji przez różnych uczestników. Rozpoznanie problemu polegać będzie na zidentyfikowaniu negatywnych aspektów istniejącego stanu oraz na zdefiniowaniu związków przyczynowo–skutkowych. Negatywne zjawiska powinny prowadzić do konkretnych rozwiązań, które prowadzą do pozytywnych efektów. Te pozytywne efekty są w rzeczywistości celami bezpośrednimi projektu.

## 3.5. Logika interwencji

### 3.5.1. Cele projektu – oddziaływanie

W Studium Wykonalności należy przedstawić, na jakie cele społeczno–gospodarcze projekt jest w stanie wpłynąć. Cele mają być przedstawione jako zmienne lub wskaźniki gospodarcze i społeczne.

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych.

Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte 
w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu.

Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w UZPORR. Przykładowe cele projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

### 3.5.2. Komplementarność z innymi działaniami/programami

Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne 
z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.

### 3.5.3. Rezultaty

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Przykładowe rezultaty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”. Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym.

### 3.5.4. Produkty

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość traktów światłowodowych, ilość węzłów sieci szkieletowej, ilość centrów zarządzania siecią, ilość wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci, ilość wdrożonych platform elektronicznych, ilość PIAP, itp.).

Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane 
w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Przykładowe produkty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie świadczył projekt ? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane ?

## 3.6. Analiza instytucjonalna

Punkt ten zawiera informację na temat:

- bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających,

- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp.,

- innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,

- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,

- ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, 
a kontraktorem – wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu nie można określić kto będzie pełnił tę funkcję. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.

Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty:

### 3.6.1.Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.

Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu.

Jeżeli Projekt jest realizowany, bądź będzie eksploatowany przez inny podmiot, niż jednostka samorządu terytorialnego odpowiedzialna za dane zagadnienie, wymagane jest załączenie opisu zakładanych rozwiązań organizacyjno-formalnych (ewentualnie opisu umowy o świadczenie usług), która, między innymi, powinna zawierać następujące elementy:

- szczegółowy opis świadczonych usług;

- wymagania co do standardów usług (np. oferowana funkcjonalność, parametry techniczne, kryteria jakości i dostępności usługi, tryb i terminy usuwania usterek, sposób obsługi użytkownika, w tym skarg i wniosków);

- zasady naliczania i poziom opłat dla użytkowników (jeżeli usługa jest odpłatna);

- sposób poboru opłat;

- tryb kontroli wykonania zadania i wpływ wyników tej kontroli na wysokość rekompensaty, o której mowa powyżej;

- skutki niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy oraz tryb jej rozwiązania;

- sposób zapewnienia dotrzymania założonej jakości.

Poza tym w podpunkcie tym należy opisać w jaki sposób będzie wdrażany Projekt. Między innymi należy opisać: kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie, w jaki sposób zostanie sfinansowana praca komórki odpowiedzialnej za wdrożenie, harmonogram prac przygotowawczych, projektowych oraz otrzymywania odpowiednich zatwierdzeń 
i zezwoleń oraz harmonogram procesu przetargowego i realizacji Projektu. Ponadto należy określić metodykę śledzenia postępu prac, definiowania i weryfikowania punktów kontrolnych oraz formalne warunki odbioru prac.

### 3.6.2. Trwałość projektu.

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować 
w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.

Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.

Należy również przedstawić informację na temat rozwiązań związanych z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim (szczególnie istotne dla projektów 
z zakresu „Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego” – „otwarty dostęp”).

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?

## 3.7.Analiza prawna wykonalności inwestycji

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu, 
a także mediów pod inwestycję. Należy także podać wszelkie wymagane zezwolenia (np. zezwolenie telekomunikacyjne, uzgodnienia związane z budową infrastruktury, pozwolenia) oraz określić czy są już uzyskane lub w jakim trybie i terminie będą zapewnione.

# Analiza techniczna i/lub technologiczna

Analiza techniczna i technologiczna powinna  zawierać opis możliwych do wykorzystania rozwiązań technicznych i technologicznych. Dla każdego z opisywanych rozwiązań powinien tu się znaleźć przejrzysty opis planu inwestycyjnego wraz 
z wyszczególnieniem poszczególnych zadań wraz z ich kosztami jednostkowymi oraz ilościami. Dokument powinien zawierać ocenę stopnia dokładności szacunku nakładów inwestycyjnych oraz wskazywać źródło danych. Dodatkowo należy załączyć wstępny projekt (szkic) planowanych robót oraz ich harmonogram.

Analizie powinny zostać poddane następujące elementy:

- zakres prac do wykonania z wyszczególnieniem ich charakterystyki oraz elementów składowych;

- poczynione założenia techniczne oraz cechy techniczne planu inwestycyjnego;

- formularz kosztów projektu (z podziałem na koszty kwalifikowane 
i niekwalifikowane według opisu zawartego we wskazówkach dla wnioskodawców), a także rozbicie planu inwestycyjnego na rodzaje przewidywanych ulepszeń oraz opis prac (z podaniem cen oraz ilości nakładów);

- dokładność określenia kosztów (z kosztami budowy);

- warianty lokalizacji inwestycji;

- szacunkowa wielkość przyszłych kosztów operacyjnych, (w porównaniu do obecnej sytuacji);

- techniczna i „moralna” trwałość projektu; szacunek niezbędnych inwestycji na unowocześnianie projektu w kilkuletnim horyzoncie czasowym (zwłaszcza dotyczy zadań typu A i B);

Analiza techniczna koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  - Opis punktu wyjścia, tj. aktualnych rozwiązań technicznych, w szczególności odniesienie do istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz możliwości jej wykorzystania;

  - Opis proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów Projektu;

  - Opis charakterystycznych cech technologii, uzasadnienie wyboru technologii ze względu na skuteczność osiągnięcia celu projektu. Uzasadnienie może powoływać się na:

- wymogi techniczne przyjęte w postaci norm lub zaleceń odnoszących się do danego typu systemów;

- kontynuację wykorzystania określonego typu technologii.

Należy przeanalizować kilka opcji (jeżeli jest to możliwe) realizacji projektu. Dla każdej opcji należy określić koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacji. Analiza powinna zawierać uzasadnienie wyboru rozwiązania proponowanego do realizacji.

# Analizy specyficzne dla sektora

Studium Wykonalności powinno odnosić się do wymogów specyficznych dla systemów teleinformatycznych, zamieszczonych w aktach prawnych, przyjętych normach 
i standardach, zaleceniach krajowych i międzynarodowych oraz zobowiązaniach wynikających z członkostwa Polski w UE i organizacjach międzynarodowych. Wymogi te dotyczą w szczególności:

- Kwestii bezpieczeństwa transmisji, przetwarzania oraz przechowywania danych (zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych, ustawie o podpisie elektronicznym, zaleceniami programu IDA);

- Wymogów formalnych w zakresie usług teleinformatycznych:

- Pozwolenie radiowe na wykorzystanie częstotliwości;

- Zezwolenie lub zgłoszenie telekomunikacyjne;

- Przydział numeracji lub przestrzeni adresowych;

- Wymogi ustawowe w zakresie bezpieczeństwa.

Ponadto należy wykazać zgodność z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi zachowania neutralności technologicznej oraz swobodnego dostępu zainteresowanych stron do zbudowanej z publicznych środków infrastruktury.

W dziedzinie rozwijającej się tak szybko jak teleinformatyka niezbędne jest też przeanalizowanie trwałości technologicznej proponowanych rozwiązań, a więc uwzględnienie szybkiego starzenia się ekonomicznego urządzeń i oprogramowania, a co za tym idzie wyboru rozwiązań zapewniających funkcjonowanie co najmniej w przyjętych dla poszczególnych typów zadań okresach referencyjnych.

# Analiza finansowa

Celem analizy finansowej jest zbadanie możliwości sfinansowania przez instytucje finansowe projektu oraz obliczenie zapotrzebowania na dofinansowanie z sektora publicznego. Dodatkowym celem analizy jest obliczenie przedstawienie przewidywanych źródeł utrzymania projektów oraz wartości generowanego przez Projekt ewentualnego przychodu.

Analiza finansowa powinna zostać wykonana dla podmiotu, który będzie realizował projekt. Jeżeli takim podmiotem jest jednostka samorządu terytorialnego, należy sporządzić prognozę przepływów finansowych (w postaci prognoz budżetów). Prognoza ta powinna zawierać, co najmniej następujące elementy:

- wydatki bieżące;

- wydatki inwestycyjne;

- wysokość zadłużenia;

- obsługa zadłużenia;

- dochody własne;

- dochody z majątku.

Jeżeli takim podmiotem jest np. jednostka badawczo-rozwojowa lub podmiot, wybrany 
w drodze przetargu, wykonujący usługi publiczne na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, prognoza powinna zawierać bilanse, rachunki wyników oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Analiza powinna obejmować okres ekonomicznego życia projektu, a w szczególności odnosić się również do okresu eksploatacji po zakończeniu inwestycji, aby wykazać, 
że beneficjenta stać na utrzymanie wykonanych systemów.

Niezależnie od kategorii beneficjenta końcowego  w analizie należy uwzględnić 
w obliczeniach przynajmniej następujące elementy (oraz założenia przyjęte dla tych elementów):

- harmonogram wydatków inwestycyjnych, włączając w to opodatkowanie, cło, itp.;

- ewentualne przychody z opłat za korzystanie ze stworzonego systemu;

- zapotrzebowanie na dotację ze strony sektora publicznego;

- warunki dostępnego finansowania zewnętrznego (pożyczki oraz kredyty), uwiarygodnione ofertami, bądź badaniem rynku;

- koszty operacyjne (eksploatacja i utrzymanie).

Nakłady na inwestycje odtworzeniowe należy oszacować na podstawie technicznego zużycia majątku.

W przypadku Projektów, w których niezbędne będzie - dla zachowania wykonalności instytucjonalnej - zwiększenie kosztów monitoringu Projektu, koszty te należy również poddać analizie.

# Analiza ekonomiczna

Analiza nakładów i korzyści będzie zmierzać do pomiaru zdyskontowanych wartości wszystkich nakładów (kosztów) i korzyści (efektów) uwzględniając szersze tło ekonomiczne, społeczne i skutki oddziaływania na otoczenie projektu. Analiza nakładów 
i korzyści ma pokazać korzyści społeczne tj. korzyści, jakie projekt generuje, dla społeczności,  na którą oddziałuje. Przy uzyskaniu negatywnych wskaźników efektywności (ujemnych) dalsza analiza inwestycji staje się bezcelowa, a inwestycja powinna zostać odrzucona. Wykonanie analizy ekonomicznej na etapie Studium Wykonalności pozwala zatem na uniknięcie kosztownych prac projektowych dla inwestycji, które nie mają uzasadnienia ekonomicznego.

W ramach Działania 1.5. ZPORR ocenie merytoryczno-technicznej przeprowadzonej przez Panel Ekspertów podlegać będzie między innymi kryterium – „Wpływ projektu na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, na którym będzie realizowany projekt”. Kryterium to oceniane będzie przez ekspertów na podstawie informacji zawartych w Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnym. Dlatego też istnieje konieczność przygotowania Studium Wykonalności, które w zakresie analizy ekonomicznej ma za zadanie dostarczyć informacje, które pozwolą ocenić Panelowi Ekspertów efekty społeczne i ekonomiczne inwestycji. Ocenę ekonomiczną projektu 
w ramach Studium Wykonalności można przeprowadzić w oparciu o analizę kosztów 
i korzyści (CBA). Analiza ta  polega na obliczeniu miary ENPV (Economic Net Present Value, ekonomiczna wartość bieżąca netto) oraz EIRR (Economic Internal Rate of Return, ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu). Ocena ekonomiczna może również być zastosowana do wyboru opcji projektu. Wybrana opcja powinna cechować się najwyższą EIRR, chyba, że wymagane dla niej nakłady są niemożliwe do sfinansowania.

Obliczenie miary  ekonomicznej wartości  bieżącej  netto (ENPV) – polega na ustaleniu teraźniejszej (dzisiejszej) wartości netto inwestycji metodą dyskontowania przyszłych wpływów i wydatków. Biorąc pod uwagę zasadność pod względem finansowym inwestycja powinna zostać zrealizowana, jeżeli przy założonej stopie dyskontowej ENPV jest większa od zera.

Obliczanie miary ekonomicznej  wewnętrznej stopy zwrotu (EIRR) – polega na ustaleniu przy jakiej wartości stopy dyskontowej (procentowej) teraźniejsza wartość wydatków zrównuje się z teraźniejszą wartością wpływów (ENPV = 0). Wysokość wewnętrznej stopy zwrotu określa stopę zwrotu z zaangażowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne środków.

Przy adaptacji powyższych miar - na potrzeby oceny projektów o charakterze infrastrukturalnym - obejmują one po stronie wpływów, korzyści dla społeczności, na którą oddziałuje projekt. Są one wycenione i wyrażone pieniężnie, mimo iż de facto nie powodują wpływu gotówki do kasy instytucji realizującej projekt. W ramach analizy należy również opisać inne, niemierzalne korzyści wynikające z realizacji Projektu, 
w tym korzyści niematerialne.

Natomiast w  przypadku, gdy osiągniętych korzyści nie da się, nawet w przybliżeniu, wyrazić w wartościach pieniężnych (nie jest możliwe zastosowanie analizy kosztów 
i korzyści), wtedy można zastosować  analizę wielokryterialną rezultatów i oddziaływań projektu. W tym przypadku Studium powinno zawierać opis wybranych kryteriów wraz 
z uzasadnieniem, dlaczego te kryteria są adekwatne do danego typu projektu.

Analiza ekonomiczna (CBA) będzie także zawierać następujące elementy:

- Wszystkie nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe;

- Koszty eksploatacyjne przez cały cykl życia inwestycji;

- Wycenione korzyści;

- Wskaźniki ekonomiczne:

- Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu (EIRR);

- Ekonomiczna  Wartość Bieżąca Netto (ENPV);

- okres zwrotu (prosty i zdyskontowany), zarówno dla projektu realizowanego bez dotacji z Funduszy Strukturalnych, jak i po ich uwzględnieniu.

Okres przeprowadzenia analiz powinien zostać dobrany w zależności od specyfiki projektu, odrębnie dla typów zadań opisanych w Rozdziale 1.1. Analizy powinny być przeprowadzone zakładając rzeczywisty okres realizacji projektu, a także następujące okresy eksploatacji:

    - Typ zadania A – 3 lata

    - Typ zadania B –  4 lata

    - Typ zadania C – 15 lat

oraz powinny uwzględniać wartość rezydualną (końcową) dla projektu wynikającą 
z uwzględnienia amortyzacji. W przypadku projektów zawierających różne typy zadań należy wykonać wspólną analizę dla najdłuższego z okresów eksploatacji spośród okresów właściwych dla występujących w projekcie typów zadań. Dla zadań o krótszych okresach eksploatacji należy przyjmować korzyści równe zero poza czasem analizy właściwym dla tego typu zadania. Obliczony w ten sposób wskaźnik EIRR należy traktować jako wypadkowy, służący do klasyfikowania projektów.

Do obliczeń ENPV należy przyjąć stopę dyskonta 6%, a analizę należy  przeprowadzić 
w cenach stałych.

Analiza ekonomiczna powinna zawierać zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) netto (bez VAT), wykonane na podstawie kosztorysu sporządzonego w ramach analizy technicznej, uzupełnione o szacunek kosztów niematerialnych (np. koszty projektów, nadzorów itp.) oraz kosztów uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne. ZZK należy wykonać dla wszystkich analizowanych wariantów. Istotne jest także określenie kosztów w poszczególnych latach okresu budowy (na podstawie harmonogramu założonego w analizie technicznej) oraz oszacowanie kosztów utrzymania poszczególnych wariantów inwestycji w całym założonym okresie analizy.

W przypadku korzyści społecznych polegających na oszczędności czasu wartość czasu użytkowników może być określana:

- na podstawie wykonanych w tym celu w ramach zlecanego Studium Wykonalności analiz wartości czasu (np. analiza deklarowanych preferencji);

- przez aktualizację wartości uzyskanych w wykonanych w przeszłości Studiach;

- na podstawie wartości uzyskanych w innych miastach, przeliczonych np. wg ilorazu średniego wynagrodzenia.

## 7.1.	Analiza wrażliwości

Analiza ta wymagana jest jedynie dla  projektów, których całkowity koszt realizacji przekracza  1 mln Euro.

Na etapie realizacji inwestycji może się okazać, że część parametrów różni się 
w porównaniu z założeniami przyjętymi w analizie kosztów i korzyści. Z tego powodu należy przeprowadzić testy wrażliwości wyników analizy na jej podstawowe parametry, za które najczęściej uznaje się z jednej strony – koszty budowy i utrzymania, z drugiej – korzyści, mierzone dodatkowymi przychodami lub redukcją aktualnych kosztów (w tym oszczędności czasu użytkowników). Konieczność wykonania tych testów wynika z faktu, że na tym etapie analiz koszty budowy nie mogą być precyzyjnie określone, natomiast prognozy pożytków zawsze obarczone są niepewnością. Poniższa tabela zawiera przykładową analizę wrażliwości wskaźnika EIRR na wartość kosztów budowy oraz prognozowanych pożytków.

Wartość EIRR w zależności od wartości kosztów budowy i prognozowanych pożytków:

| Koszty budowy Prognozowane pożytki | -20% | +0% | +20% |
| --- | --- | --- | --- |
| -20% |  |  |  |
| +0% |  |  |  |
| +20% |  |  |  |

## 7.2.	Analiza wskaźnikowa

W ramach analizy wskaźnikowej należy określić wskaźniki, które będą podstawą monitoringu projektu. W rozdziale trzecim Studium Wykonalności (logika interwencji) podajemy cele społeczno–gospodarcze, natomiast w ramach analizy wskaźnikowej należy dążyć do skwantyfikowania opisanych celów, aby móc ocenić, czy projekt osiągnął założone efekty. Analiza ta służy:

- kwantyfikacji rezultatów i oddziaływań w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych;

- obliczeniu wskaźników efektywności techniczno-ekonomicznej.

W tym celu należy wykonać symulację efektów ilościowych w okresie prognozowania projektu – 3 do 15 lat dla typów zadań od A do C.

Przykładowe wskaźniki:

Wskaźniki przepustowości (typ C):

Przepływność dostarczana poszczególnym użytkownikom

Przepływność dostarczona na obszar objęty projektem

Ilość stworzonych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (stanowisk)

Wskaźniki funkcjonalności (typ A i B)

Ilość stanowisk/punktów dostępu z określoną funkcjonalnością systemu

Liczba kategorii funkcjonalnych dostępnych w systemie (może być ważona zapotrzebowaniem, tj. ilością potencjalnych użytkowników)

Wskaźniki efektywności produktu

Nakłady/przepływność [PLN/Mbit]

Nakłady/funkcję/użytkownika [PLN/moduł/szt.]

Nakłady/stanowisko [PLN/szt.]

Wskaźniki rezultatu:

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych systemów

Wskaźniki efektywności rezultatów

Nakłady/liczba osób korzystających ze zbudowanych systemów [PLN/osoba/rok]

Wskaźniki oddziaływania

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu (efekty z analizy kosztów i korzyści społecznych 3-5 lat po realizacji inwestycji)

Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy 3-5 lat po realizacji projektu

# Analiza oddziaływania na środowisko

Sieć teleinformatyczna może wpływać na stan środowiska oraz zdrowie ludzi poprzez promieniowanie elektromagnetyczne i świetlne, a także może zmienić architekturę krajobrazu. Promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze źródeł sztucznych, będących rezultatem działania człowieka - energetyka i telekomunikacja - może mieć realny, szkodliwy wpływ na biosferę w tym na zdrowie ludzkie. Dlatego – w takim przypadku - do wniosku aplikacyjnego należy dołączyć analizę oddziaływania na środowisko sporządzoną zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami. Zgodnie z nimi wpływ realizacji projektu na środowisko może być przedstawiony za pomocą „Raportu oddziaływania na środowisko”.

Raport powinien identyfikować m.in. występowanie znaczącego efektu środowiskowego, wskazanie alternatyw wyboru najlepszego rozwiązania dla środowiska.

W trakcie realizacji prac powinny zostać uwzględnione wymogi określone 
w następujących aktach prawnych:

- Prawie Ochrony Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001r., w zakresie zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania z jego zasobów;

- Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów;

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. 
 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rodzaje przedsięwzięć mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające przygotowania raportu zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1490). 
W takiej sytuacji w raporcie powinny być zawarte:

- Informacja na temat przebiegu konsultacji społecznych (należy przeprowadzić konsultacje społeczne z odpowiednimi władzami i społeczeństwem);

- Informacja na temat procesu monitorowania (identyfikacja negatywnych efektów 
i podjęcie odpowiednich działań).

# Podsumowanie i wnioski

O ile nie zostało to zawarte w całości w części „Wnioski z przeprowadzonej analizy”, należy w tej części zawrzeć wnioski z poszczególnych analiz, ocenę wykonalności 
i efektywności inwestycji z finansowego i ekonomicznego punktu widzenia, oraz rekomendację dla inwestora dotyczące optymalnego sposobu realizacji inwestycji. Można pominąć ten rozdział załączając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1.

***

Dokument został przygotowany dla Instytucji Zarządzającej ZPORR przez dr Krzysztofa Hellera we współpracy z dr inż. Leszkiem Bochenem oraz mgr Jarosławem Orlińskim.

# Footnotes

Chodzi o tworzenie oprogramowania w zakresie wynikającym z podanych w Działaniu 1.5 rodzajów projektów związanych z oprogramowaniem oraz kosztów kwalifikowanych (zakup i konfiguracja oprogramowania).

Przez dostęp szerokopasmowy należy rozumieć dostęp stały (nie komutowany) o przepustowości dostosowanej do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia (zaleca się stosowanie przepustowości nie niższej niż 256 kbitów/sekundę) i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu aplikacje. Dostęp ten powinien być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający proste zwiększenie przepustowości w razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. Natomiast dla szerokopasmowej sieci szkieletowej zalecany parametr brzegowy może wynosić 100Mb/s lub 155 Mb/s.

Przy ocenie merytoryczno-technicznej projektu dodatkowo punktuje się zgodność z celami  Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (o ile istnieje).

Należy dążyć do rozliczenia projektu w okresie 24 miesięcy.

W punkcie tym należy również zaznaczyć:

- jakie czynniki mogą wpłynąć na opóźnienie projektu (czyli czynniki ryzyka) oraz jak można zredukować zagrożenie opóźnienia projektu, szczególnie opóźnienia mogącego spowodować przekroczenie 24-miesięcznego terminu realizacji

- czy czas projektu przekracza 24 miesiące (może tak być w przypadku telekomunikacyjnych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie trzeba uzgadniać prawo drogi, zezwolenia na budowę, etc.)

Niezmiernie ważną kwestią podczas planowania budowy sieci Telecentrów jest ich właściwa lokalizacja. Od właściwego umiejscowienia takich projektów zależeć będzie powodzenie realizacji całej inwestycji. Dlatego też przed przystąpieniem do realizacji takiego typu projektu należy przede wszystkim zwrócić uwagę w jakim miejscu chcemy realizować inwestycję. Z tego powodu w Studium Wykonalności powinny znaleźć się różne warianty lokalizacji inwestycji wraz ze wskazaniem właściwego - po uprzednio przeprowadzonych badaniach: zapotrzebowania na taką inwestycję, godzin funkcjonowania takich obiektów  oraz przewidywanej liczby i grupy korzystających osób – jej miejsca. Studium Wykonalności powinno odpowiedzieć na pytanie: Jakie miejsce będzie najlepsze dla realizacji Telecentrum.

Podobnie należy uzasadnić sposób wyboru lokalizacji w sytuacjach, gdy istotnie wpływa to na warunki techniczne i ekonomiczne – na przykład wybór lokalizacji masztów radiowych, obiektów telekomunikacyjnych, etc. W szczególności należy przeanalizować możliwość korzystania z już istniejących lokalizacji, np. wykorzystanie istniejących masztów, budynków, etc.

Zgodnie z dokumentem roboczym Komisji Europejskiej „Przewodnik w sprawie kryteriów 
i warunków wdrażania Funduszy Strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej”, wsparcie EFRR nie powinno a priori faworyzować żadnych konkretnych technologii, jak również ograniczać możliwości technologicznego wyboru technologii przez regiony. Jeżeli projekt zakłada finansowanie bardzo specyficznej technologii – szczególnie w przypadku sieci szerokopasmowych, np. DSL; technologie drogą satelitarną, kablową, technologie bezprzewodowe itp.– lub określonej infrastruktury, wybór musi być jasno uzasadniony na podstawie dokonanej analizy zawartej w Studium Wykonalności, przy uwzględnieniu wariantów możliwych alternatywnych rozwiązań dla dostarczenia usług.

Ogólne wytyczne na temat zasad: „neutralności technologicznej” oraz „otwartego dostępu” znajdują się 
w dokumencie roboczym Komisji Europejskiej „Przewodnik w sprawie kryteriów i warunków wdrażania Funduszy Strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej” oraz w opisie Działania 1.5. 
Uzupełnienia ZPORR.

Na przykład 15 letniego.

Na przykład 4 letniego lub 3 letniego.

Przykładowo, dla projektu zawierającego typy zadań: infrastruktura i sprzęt (typ B i C), przyjmuje się za podstawę okres 15-letni, ale dla zadań polegających na zakupie i instalacji sprzętu po 4 roku wstawia się korzyści równe zero.