Wytyczne dotyczące  przygotowywania Studiów Wykonalności  w zakresie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej

Spis treści

WSTĘP	3

1.1	Zasady ogólne	5

1.2	Podstawowe definicje	6

II STRUKTURA STUDIUM	7

1	Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie	7

2	Definicja projektu	7

3	Charakterystyka projektu	7

3.1. Podstawowe informacje	7

3.1.1	Tytuł	7

3.1.2	Lokalizacja projektu	7

3.2	Potencjał położenia geograficznego	7

3.3	Potencjał społeczno-gospodarczy	8

3.4	Zidentyfikowane problemy	8

3.5	Logika interwencji	8

3.5.1	Cele projektu – oddziaływanie	8

3.5.2	Komplementarność z innymi działaniami/programami	8

3.5.3	Rezultaty	9

3.5.4	Produkty	9

3.6	Analiza instytucjonalna	9

3.6.1	Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.	10

3.6.2	Trwałość projektu	10

3.7	Analiza prawna wykonalności inwestycji	11

4	Analiza techniczna i/lub technologiczna	11

4.1	Opis stanu aktualnego	11

4.2	Ocena techniczna projektu	11

4.3	Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji	12

5	Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora	12

5.1	Ocena programu edukacyjnego związanego z przedsięwzięciem	12

6	Analiza finansowa	13

6.1	Nakłady inwestycyjne na realizację projektu	13

6.2	Źródła finansowania projektu	13

6.3	Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów	13

6.4	Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora	14

6.5	Rachunek przepływów pieniężnych Inwestora w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji.	14

6.6	Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia	14

7	Analiza ekonomiczna	15

7.1	Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej	15

7.2	Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji	16

7.3	Analiza wskaźnikowa	17

8	Analiza oddziaływania na środowisko.	18

9	Podsumowanie i wnioski	18

# WSTĘP

Niniejszy dokument jest przeznaczony dla osób przygotowujących Studia Wykonalności dla projektów z zakresu Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dokument ten zawiera wytyczne dotyczące założeń, prezentacji parametrów oraz metodologii obliczeń wykonywanych dla danego projektu w ramach Studium Wykonalności.

Głównym celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie zasad przygotowywania Studiów Wykonalności w ramach ZPORR oraz osiągnięcie efektu porównywalności inwestycji. Wytyczne mają ułatwić proces przygotowywania Studiów Wykonalności przez beneficjentów oraz ocenę projektów przeprowadzaną przez Panel Ekspertów.

Natomiast jeśli beneficjent końcowy już przygotował Studium Wykonalności 
z pominięciem niektórych elementów wymienionych w przedstawionym materiale to 
z formalnego punktu widzenia nie musi o nie uzupełniać swojego dokumentu, dla celów złożenia wniosku aplikacyjnego w ramach ZPORR do Urzędu Marszałkowskiego.

I	Wprowadzenie

Ze względu na trudności związane z oszacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych przyjęto, iż dla projektów z zakresu Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej nie będzie oceniane w ramach ZPORR kryterium ekonomicznego oddziaływania projektu na otoczenie. Jednakże, aby przedstawić w pełnym zakresie obraz projektowanego przedsięwzięcia należy uwzględnić wpływ projektu w aspekcie ekonomicznym na otoczenie społeczno-gospodarcze. Analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływy z punktu widzenia wnioskodawcy (inwestora), natomiast w analizie ekonomicznej należy wykazać wpływ inwestycji na wszystkich użytkowników infrastruktury i społeczeństwo. Efekty społeczne, trudne do oszacowania w jednostkach pieniężnych należy kwantyfikować w innych możliwych jednostkach.

W Studium Wykonalności powinno się również dokonać również oceny placówki dydaktycznej, programu nauczania, ilości beneficjentów.

Dla celów przygotowania Studium Wykonalności ocenę przedsięwzięcia należy wykonać przy założeniu, że wariantem podstawowym (bazowym) w odniesieniu, do którego oceniamy inwestycję nie jest stan „0”, lecz zaniechanie realizacji (wariant alternatywny minimalnych działań). Wynik interwencji w stan aktualny należy rozpatrywać względem scenariusza zaniechania interwencji.

## Zasady ogólne

Analiza powinna być wykonana w cenach stałych . Przedstawiamy więc, wszystkie wielkości w ujęciu realnym.

Zakładamy, więc przedstawianie wielkości w ujęciu realnym zakładając zamrożenie cen (ceny stałe). Powoduje to konieczność wyrażenia oprocentowania kredytów w ujęciu realnym (zakładając aktualną inflację).

Chcąc utrzymać konsekwentnie to założenie do wszystkich wielkości analizy podobnie należałoby postąpić w przypadku amortyzacji. Należy wówczas zastosować urealnienie nominalnych stawek amortyzacji według wskaźników inflacji. W celu uproszczenia obliczeń dopuszczalne jest również zastosowanie stawek nominalnych bez urealniania.

Symulacje finansowe należy przedstawić w okresie najbliższych 10 lat, ale analizą (np. obliczenie wskaźników finansowych) należy objąć okres technicznego życia projektu,. Jako okres technicznego życia projektu należy przyjąć okres 20 lat.

Jako rok przekazania każdego zadania inwestycyjnego do eksploatacji należy przyjąć rok następny po roku zakończenia budowy danego zadania.

Wszystkie obliczenia wykonywane są dla całego projektu, przedsięwzięcia.

## Podstawowe definicje

BENEFICJENT KOŃCOWY - W przypadku projektów inwestycyjnych instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Dla celów przygotowania Studium Wykonalności można również stosować termin - Zamawiający.

PROJEKT - działanie inwestora zmierzające do osiągnięcia konkretnego celu. Projekt traktowany jest równorzędnie z przedsięwzięciem, jeśli stanowi ostatni etap do osiągnięcia celu. Jeżeli przedsięwzięcie infrastrukturalne wiąże się z uruchomieniem programu dydaktycznego, jako skutki przedsięwzięcia rozpatrujemy skutki realizacji infrastruktury 
i efekty wdrożenia programu dydaktycznego, więc nakłady inwestycyjne związane 
z programem, koszty, przychody, programu zaliczamy do efektów przedsięwzięcia 
i badamy w analizie finansowej i ekonomicznej. Inwestorem może być pojedynczy podmiot działający w imieniu własnym lub grupy podmiotów posiadających ten sam cel 
i działających w wymaganych ramach organizacyjnych.

ZADANIE - wyodrębniona technicznie część przedsięwzięcia inwestycyjnego wymagająca oddzielnego pozwolenia na budowę.

ETAP PROJEKTU (PRZEDSIĘWZIĘCIE) – występuje wówczas, gdy oprócz zadań realizowanych w tym etapie (wnioskowanych) osiągnięcie celu wymaga realizacji innych zadań składających się na kompleksowy projekt. Jeśli aktualnie przedmiotem inwestycji jest jeden etap projektu i w wyniku realizacji tego etapu osiągane są zamierzone cele to studium wykonalności można przygotować dla etapu projektu.

PRODUKT – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. kubatura budynku).

REZULTATY - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

ODDZIALYWANIE - konsekwencje dla bezpośrednich adresatów po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ – nakłady inwestycyjne poniesione 
w okresie budowy. Obejmują prace przygotowawcze (Studia Wykonalności, prace projektowe) i nakłady na rzeczowy majątek trwały

NAKŁADY W OKRESIE EKSPLOATACJI – nakłady na środki trwałe niezbędne do eksploatacji (ruchome środki trwałe), nakłady na remonty generalne powiększające wartość środków trwałych, czyli odtworzeniowe.

STAN „PRZED”  I „PO” – stan przed realizacją projektu oraz stan po realizacji projektu. Stan „po” umownie przyjmujemy jako 3-5 lat po realizacji inwestycji.

# II STRUKTURA STUDIUM

# Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie

W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.:

- celów (oddziaływania) projektu,

- rezultatów,

- produktów,

- przewidywanych nakładów inwestycyjnych,

- harmonogramu projektu oraz trwałości,

- wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,

- beneficjentów końcowych.

Rozdział ten powinien w prostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotowania technicznego, języku omówić podstawowe wyniki studium.

# Definicja projektu

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.

# Charakterystyka projektu

3.1. Podstawowe informacje

### Tytuł

Tytuł powinien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu.

### Lokalizacja projektu

Nazwa województwa i miejscowości, w której/rych będzie realizowany projekt. Można podać również  inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji.

## Potencjał położenia geograficznego

Należy określić obszar oddziaływania inwestycji, a także  uzasadnić miejsce działalności jako potencjalnego regionalnego centrum rozwoju edukacji. Należy też podać cechy społeczno-ekonomiczne wynikające ze specyfiki położenia geograficznego (np. odizolowanie od ośrodków rozwoju gospodarczego), położenie i odległość najbliższych placówek prowadzących podobną działalność. Poza tym można podać gęstości zaludnienia.

## Potencjał społeczno-gospodarczy

Należy określić następujące wielkości:

- stopień wykształcenia społeczeństwa w rejonie oddziaływania inwestora na tle kraju;

- ilość potencjalnych beneficjentów;

- nakłady finansowe na działalność badawczo-rozwojowa w regionie;

- specyficzne cechy przemysłowe, demograficzne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe, oświatowe, które mogą stać się czynnikiem konkurencyjności regionu;

- potrzeby edukacyjne społeczeństwa, kierunki edukacji;

- powiązania programu edukacyjnego ze zwiększaniem konkurencyjności regionu;

- dostosowanie programu edukacyjnego do specyfiki regionu;

- stopa bezrobocia, struktury wieku mieszkańców, zdolności do pracy, gęstości zaludnienia inne wnioski z analizy trendów demograficznych i zawodowych mieszkańców.

## Zidentyfikowane problemy

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotykają bezpośrednich 
i pośrednich beneficjentów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

## Logika interwencji

### Cele projektu – oddziaływanie

Oddziaływanie – długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych.

Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte 
w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu.

Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w UZPORR. Przykładowe cele projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

### Komplementarność z innymi działaniami/programami

Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne 
z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.

### Rezultaty

W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Przykładowe rezultaty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”. Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym.

### Produkty

Produkt – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.).

Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane 
w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Przykładowe produkty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w „Ogólnym podręczniku procedur ZPORR”.

Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie świadczył projekt ? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane ?

## Analiza instytucjonalna

Punkt ten zawiera informację na temat:

- bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających,

- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp.,

- innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,

- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,

- ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu, tj. niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, 
a kontraktorem – wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu nie można określić kto będzie pełnił tę funkcję. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.

Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty:

### Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta.

Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu.

Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). Poza tym należy  podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia 
w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, o ile nie są one finansowane ze środków EFRR oraz udziału własnego beneficjenta.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu ?

Poza tym w podpunkcie tym należy opisać, w jaki sposób będzie wdrażany Projekt. Między innymi należy opisać kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie, w jaki sposób zostanie sfinansowana praca komórki odpowiedzialnej za wdrożenie, harmonogram prac przygotowawczych, projektowych oraz otrzymywania odpowiednich zatwierdzeń 
i zezwoleń oraz harmonogram procesu przetargowego i realizacji Projektu.

### Trwałość projektu

Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować 
w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.

Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?

## Analiza prawna wykonalności inwestycji

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu,
 infrastruktury technicznej etc.

# Analiza techniczna i/lub technologiczna

## Opis stanu aktualnego

Należy podać liczbę budynków, ocenić  ich dotychczasową funkcjonalność oraz określić potrzeby co do dalszego ich rozwoju.

W punkcie tym można również podać rodzaje dodatkowych usług, które są realizowane 
w budynkach szkoły wyższej (biblioteka, sport i rekreacja, recepcja, gastronomia, sklepy).

Po za tym można podać cechy fizyczne terenu i obiektów: powierzchnia terenu zabudowanego, powierzchnia budynków, kubatura budynków (szczegółowy plan), powierzchnia terenów niezabudowanych..

Należy również podać liczbę użytkowników (na dzień, sezon, rok) i maksymalną pojemność obiektów (pod względem technicznym i logistycznym).

## Ocena techniczna projektu

W punkcie tym należy opisać charakterystyczne cechy technologii wraz z porównaniem do alternatywnego wariantu technicznego osiągnięcia celu projektu.

Należy również podać architektoniczne i konstrukcyjne cechy obiektu realizowanego 
w ramach projektu oraz przeprowadzić ocenę zdolności realizacji celów przez te placówki w kontekście zwiększenia liczby studentów.

Techniczne cechy i układ budynków:

- parametry techniczne projektowanych sal. Wykazanie zbieżności z celami edukacyjnymi (laboratoria, komunikacja);

- logika dostosowania budynku do poszczególnych celów. Opis funkcjonalności rozwiązań technicznych, wyposażenia;

- przedstawienie sposobu zasilania budynku w media, wewnętrzne sieci, rodzaj paliw

- wewnętrzne i zewnętrzne systemy komunikacyjne (parkingi, korytarze);

- znaczące techniczne elementy, takie jak szczególnie ważne architektoniczne konstrukcje, laboratorium albo specjalistyczne wyposażenie;

- ocena dostosowania wyposażenia i jego tempa użycia do celów.

## Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

Należy określić alternatywny wariant dotyczący zarówno sposobu osiągnięcia celu (należy przeanalizować inne położenie geograficzne obiektu, inną wielkość obiektu, ilość uczniów, inną metodę osiągnięcia celu). Należy określić również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji. W studium należy przedstawić tylko wnioski z analizy.

Metodę analizy opcji należy dobrać do specyfiki przedsięwzięcia.

Na przykład można zastosować  metodę dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

Definicja DGC jest dana poniższym wzorem.

KIt 	– nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku;

KEt 	– koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku;

i 	– stopa dyskontowa;

t 	– rok, przyjmuje wartości od 0 do n, gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem, działania instalacji.

EEt – miara rezultatu. np. ilość użytkowników infrastruktury

# Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora

## Ocena programu edukacyjnego związanego z przedsięwzięciem

Należy określić efektywność dotychczasowych działań dydaktycznych oraz opisać planowany program edukacji ze szczególnym uwzględnieniem:

- jakości pedagogicznego materiału;

- dostosowania programu edukacyjnego do potrzeb rynku pracy;

- wzmacniania bazy naukowo-badawczej;

- poziomu przygotowania i zaangażowania kadry nauczycielskiej, sposobu rekrutacji

- aspektów związanych z wyrównywaniem szans, obszarem geograficznym.

# Analiza finansowa

Analiza finansowa dotyczy badania zmian przepływów pieniężnych inwestora. Koszty 
i korzyści innych podmiotów określone zostaną w analizie ekonomicznej.

## Nakłady inwestycyjne na realizację projektu

- Przedstawienie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego nakładów na budowę dla realizacji inwestycji. Określenie źródła szacunków (kosztorys inwestorski, przetarg, oferty potencjalnych wykonawców, doświadczenia inwestora);

- Aby określić wydatki w okresie eksploatacji należałoby uwzględnić również nakłady w okresie eksploatacji tj. zakup ruchomych środków trwałych, zakup urządzeń nie będących składnikiem nakładów na budowę, nakłady na remonty generalne i nakłady odtworzeniowe (podnoszące wartość środków trwałych), wymianę wyposażenia technicznego po jego technicznym okresie użytkowania. Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych, które powodują wzrost wartości środków trwałych (podlegają amortyzacji), z kosztami bieżących napraw, remontów i konserwacji zaliczanych wprost do kosztów operacyjnych.

## Źródła finansowania projektu

Należy szczegółowo określić źródła finansowania przedsięwzięcia oraz podstawowe parametry kredytów: oprocentowanie (określić czy stałe, czy zmienne), okres kredytowania, okres karencji, prowizja, rodzaj spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie). Należy także ocenić możliwości finansowe inwestora oraz przedstawić wnioski
z analizy zdolności inwestycyjnej inwestora.

## Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów

Należy przedstawić liczbę studentów i plan przychodów operacyjnych w okresie eksploatacji inwestycji dla dwóch przypadków:

- przy założeniu kontynuowania działalności bez realizacji inwestycji;

- przy założeniu realizacji inwestycji, wraz z kalkulacją i założeniami towarzyszącymi kalkulacji (jeśli projekt generuje przychody).

Z kalkulacji powinna wynikać zmiana przychodów związanych z wdrażaniem programu edukacyjnego lub innego związanego z realizacją infrastruktury technicznej. 
W przychodach należy uwzględnić wszelkie przychody (czesne, roczne prenumeraty, usługi naukowo-badawcze, subwencje państwowe).

## Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora

Zmianę kosztów operacyjnych inwestora wywołanych przedsięwzięciem należy przedstawić na podstawie kalkulacji różnicy w kosztach pomiędzy wariantem realizacji przedsięwzięcia a wariantem bazowym (zaniechania przedsięwzięcia). W celu wyznaczenia zmiany kosztów należy określić prognozę kosztów przy założeniu zaniechania inwestycji oraz prognozę kosztów przy założeniu jej realizacji. Zmiana kosztów powinna więc wynikać wyłącznie z programów edukacyjnych i działań związanych z realizacją inwestycji.

Koszty należy przedstawić wg klasyfikacji kosztów rodzajowych wraz z przedstawieniem przyjętych założeń.

Należy również przedstawić plan remontów na cały okres eksploatacji. Remonty bieżące powinny zostać uwzględnione w rachunku wyników w kosztach materiałów i surowców 
i usług obcych.

Kalkulację planu amortyzacji należy przedstawić w sposób uproszczony. Należy przyjąć amortyzację liniową przy założeniu 20 letniego okresu żywotności ekonomicznej.

## Rachunek przepływów pieniężnych Inwestora w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Zgodnie z definicjami i formatami (min. grupy główne) zawartymi w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Rachunek służy zbadaniu płynności inwestora. W przypadku ujemnych przepływów, w którymkolwiek roku realizacji lub eksploatacji, należy wyjaśnić źródła pokrycia deficytu. Przepływy powinny zawierać zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Należy podać wskaźniki rotacji przyjęte do obliczenia tego zapotrzebowania.

## Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia

Należy określić różnicowe przepływy pieniężne dla inwestora, które powstają w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Zakładamy, że bez realizacji przedsięwzięcia instytucja edukacyjna osiągałaby w latach następnych zarówno przychody jak i koszty eksploatacji zgodne z kalkulacją przeprowadzoną w poprzednich punktach (6.3, 6.4) dla stanu zaniechania. Wariant bazowy (stan zaniechania inwestycji) może również ujmować prognozę zmian parametrów inwestycji np. w wyniku dekapitalizacji majątku. Wówczas inwestycja ma na celu również zapobieganie dekapitalizacji.

Należy uwzględnić nakłady inwestycyjne zgodnie z punktem 6.1

W analizie należy uwzględnić koszty utraconych korzyści (przed, po) – np. budowa obiektu na gruncie, który był dotychczas dzierżawiony – stratę należy wówczas uwzględnić w przepływach

Na podstawie tych przepływów pieniężnych (różnicowych) należy wyznaczyć finansowe wskaźniki efektywności przedsięwzięcia i efektywności środków własnych, czyli IRR przedsięwzięcia i NPV przedsięwzięcia oraz IRR finansową wewnętrzną stopę zwrotu środków własnych tzw. FRR/K. W celu obliczenia wskaźników rentowności środków własnych salda ocenianych przepływów pieniężnych należy skorygować o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji, czyli dotacje i kredyty (transze spłaty, odsetki).

Obliczenia wskaźników NPV należy wykonać przy stopie dyskonta 6%, dla okresu użytkowania obiektu przyjętego jako 20 lat.

# Analiza ekonomiczna

Ze względu na trudności związane z szacowaniem kosztów i korzyści w wartościach pieniężnych przyjęto, iż dla projektów z zakresu Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej nie będzie oceniane w ramach ZPORR kryterium ekonomicznego oddziaływania projektu na otoczenie.

Nie zachodzi więc konieczność wykonywania analizy kosztów i korzyści społecznych (CBA). Efekty ekonomiczne można określić poprzez zastosowanie alternatywnych metod.

Ze względu na pewną dowolność prezentacji efektów ekonomicznych w Studium Wykonalności (analiza ekonomiczna)  w niniejszym rozdziale przedstawiono przykładowe  sposoby obliczania miar efektów ekonomicznych.

## Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej

Efektywność kosztową inwestycji można obliczyć za pomocą średniorocznego kosztu jednostkowego

Wskaźnik efektywności kosztowej = Średnioroczna miara rezultatu/Średnioroczny koszt

Średnioroczna miara rezultatu – osiąganego po realizacji całego przedsięwzięcia.

Zadania edukacyjne oceniane są w płaszczyźnie ilościowej i jakościowej. Płaszczyzna jakościowa oceniana jest metodą wielokryterialną, natomiast płaszczyzną ilościową jest miara rezultatu. Miarą rezultatu będzie ilość użytkowników korzystających z poprawy jakościowych, a także, a właściwie w szczególności planowana liczba nowych uczniów (użytkowników).

Dlatego proponuje się następujący algorytm do obliczania miary rezultatu:

Miara rezultatu = łączna planowana ilość użytkowników *n + ilość nowych użytkowników*m

gdzie:

n, m – wagi, propozycja wartości 0,7; 0,3

Ilość nowych użytkowników zawiera się także w łącznej ilości użytkowników (określamy ilość użytkowników 3-5 lat po realizacji inwestycji, zgodnie z prognozą wyznaczoną 
w punkcie 6.3).

Średnioroczny koszt – obejmuje roczne koszty operacyjne po realizacji projektu (wraz 
z amortyzacją, rachunek wyników przedsięwzięcia 6.5)

## Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji

W punkcie tym można podać efekty społeczne realizacji inwestycji. Główny nacisk należy położyć na oddziaływanie projektu inwestycyjnego. Na początek należy spróbować kwantyfikować efekty w pieniądzu

W przypadku działań edukacyjnych o wymiarze głównie jakościowym, powodujących wzrost kwalifikacji zawodowych, lepsze dostosowanie do rynku pracy korzyści można skalkulować w sposób uproszczony, czyli poprzez porównanie z cenami tego samego typu szkoleń i programów edukacyjnych realizowanych za zasadach komercyjnych. Dotyczy to również obiektów sportowych, gdzie ceny potencjalnego wynajmu sal mogą stanowić wycenę korzyści społecznych.

Kolejna metoda opiera się na wycenie wzrostu kapitału ludzkiego. Umiejętności i poziom wiedzy pracownika są częścią jego ludzkiego kapitału. Kapitał ten jednostka nabywa wydając pieniądze na naukę i przygotowanie zawodowe oraz poświęcając swój czas. Te wydatki należy uzupełnić o utracone zarobki z powodu późniejszego startu zawodowego. Te koszty alternatywne można uznać za formę inwestycji, która spłaci się w przyszłości wyższymi zarobkami. Na takich założeniach opiera się wycena głównych korzyści społecznych z edukacji. Przy zastosowaniu tej należy określić między innymi:

- ilość nowych osób poddanych programowi edukacyjnemu dzięki realizacji inwestycji;

- czas nauki;

- czas na poszukiwanie pracy po uzyskaniu wykształcenia;

- czas na poszukiwanie pracy bez uzyskania wykształcenia;

- wynagrodzenie bez uzyskania wykształcenia;

- wynagrodzenie po uzyskaniu wykształcenia.

Na podstawie tych danych określa się korzyści wypływające z podnoszenia kwalifikacji.

W przypadku problemów z nadaniem wartości pieniężnych efektom można zastosować metodę uproszczoną.

Należy wówczas:

- wyszczególnić główne korzyści społeczne (rezultaty i oddziaływania);

- przypisać im określone wartości, ale nie koniecznie wyrażone w pieniądzu. Można zastosować dowolną jednostkę wartościującą zjawisko. Głównym kryterium wyboru jednostki powinna być wiarygodność wyrażanego efektu społecznego;

- uzasadnić przedstawione korzyści i metodologię szacunków. Wykazać związki przyczynowo-skutkowe osiągnięcia poszczególnych rezultatów i oddziaływań.

Należy także określić bezpośrednie miejsca pracy, przewidywany okres pracy.

Podobnie jak w analizie finansowej wszystkie parametry należy przedstawić jako zmianę względem wariantu bazowego (zaniechania inwestycji).

## Analiza wskaźnikowa

Przykładowe wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

Kubatura obiektu [m3]

Powierzchnia użytkowa[m2]

Ilość zmodernizowanych lub wyposażonych pomieszczeń [szt.]

Wskaźniki efektywności produktu

Nakłady / Kubatura obiektu [PLN/m3]

Nakłady / Powierzchnia użytkowa [PLN/m2]

Nakłady / Ilość pomieszczeń [[PLN/szt.]

Wskaźniki rezultatu:

Łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych/zmodernizowanych/ wyposażonych pomieszczeń dydaktycznych [osoba]

Liczba uczniów osób poddanych edukacji [osoba]

Wskaźniki efektywności rezultatów

Nakłady / łączna liczba osób korzystających ze zbudowanych (zmodernizowanych, wyposażonych) pomieszczeń dydaktycznych [PLN/osoba]

Nakłady / liczba nowych uczniów poddanych edukacji [PLN/osoba]

Wskaźniki oddziaływania

Poprawa konkurencyjności regionu (efekty z analizy kosztów i korzyści społecznych, 3-5 lat po realizacji inwestycji)

Liczba utworzonych / utrzymanych miejsc pracy 3-5 lat po realizacji projektu

Wskaźniki oceny efektów oddziaływania:

Należy odnieść nakłady inwestycyjne do każdej trwałej korzyści społecznej.

# Analiza oddziaływania na środowisko.

W rozdziale należy krótko określić wpływ inwestycji na środowisko (np. streszczenie z raportu wpływu na środowisko – o ile jest wymagane).

Natomiast do wniosku aplikacyjnego należy dołączyć analizę oddziaływania na środowisko sporządzoną zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami w tym Natomiast do wniosku aplikacyjnego można dołączyć analizę oddziaływania na środowisko sporządzoną zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie. Zgodnie 
z nimi wpływ realizacji projektu na środowisko jest oceniany za pomocą „Raportu oddziaływania na środowisko” (o ile jest wymagany). Poza tym rodzaje przedsięwzięć mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające przygotowania raportu  zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2002, Nr 179, poz. 1490).

# Podsumowanie i wnioski

Przedstawienie wniosków z poszczególnych analiz, ocena wykonalności i efektywności inwestycji z finansowego i ekonomicznego punktu widzenia. Przedstawienie rekomendacji dla inwestora dotyczące optymalnego sposobu realizacji inwestycji. Można pominąć ten rozdział załączając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1.

***

Materiał został przygotowany dla Instytucji Zarządzającej ZPORR przez mgr inż. Krzysztofa Bełecha.

# Footnotes

Inflacja wg prognozy przygotowanej na zlecenie MGPiPS zawartej w dokumencie „Prognoza zmian sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski: horyzont 2006, 20010, 2013-15”.

|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| roczny wzrost PKB [%] | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| inflacja CPI [%] | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 |

Należy dążyć do rozliczenia projektu w okresie 24 miesięcy.

W punkcie tym należy również wymienić i dokładnie uzasadnić przyczyny ewentualnego opóźnienia realizacji projektu  - w przypadku realizacji projektu przekraczającego 24 m-ce (patrz j.w.).

# Comments

Zapis ten wymaga poprawienia .